ХОХЛОМСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.02.2016											№ 5- р

Об утверждении плана по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Хохломского сельсовета в 2016 году

На основании Постановления Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 25.02.2016 № 133 «Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Ковернинского муниципального района в 2016 году», в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Хохломского сельсовета, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения нормальной экологической обстановки на территории Хохломского сельсовета:

1. Утвердить прилагаемый план проведения предупредительных и организационных мероприятий по снижению вероятного ущерба в период весеннего половодья 2016 года на территории Хохломского сельсовета.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации 								И.Б.Смолина

Утвержден

Распоряжением Хохломской

сельской администрации

от 29.02.2016 года №5-р

ПЛАН

Проведения предупредительных и организационных мероприятий по снижению вероятного ущерба в период весеннего половодья 2016 года на территории Хохломского сельсовета

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка противопаводковых мероприятий, проведение заседаний КЧС и ОПБ района в целях координации работ по предупреждению и ликвидации ЧС в период половодья | до 20.03. |
| 2 | Подготовка и доведение памяток населению по подготовке и безаварийному проведению паводкового периода | до 20.03. |
| 3 | Проведение работ по выявлению и устранению потенциально опасных источников загрязнения, расположенных в водоохранных зонах и зонах возможного подтопления | до 20.03. |
| 4 | Определение зон возможного подтопления (на основе имеющихся прогнозов, методик и фактических данных) | до 20.03 |
| 5 | Выполнение комплекса первоочередных противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных на паводкоопасных территориях | В период весеннего половодья |
| 6 | Открытие водосбросных и водопропускных отверстий и осуществление сброса воды до безопасного уровня. Контроль за режимом работы ГТС и прудов | В период весеннего половодья |
| 7 | Проверка готовности ГТС и прудов к пропуску весеннего половодья, с оформлением актов и представлением их в КЧС и ОПБ района | до 31.03. |
| 8 | Организация информирования КЧС и ОПБ района о проводимых противопаводковых мероприятиях по защите наиболее важных объектов, жилых домов, коммуникаций | В период весеннего половодья |
| 9 | Обеспечение безопасности населения, подготовка к возможной эвакуации, организация медицинской помощи и жизнеобеспечения, создание необходимых запасов продовольствия, медикаментов, кормов и фуража для скота | В период весеннего паводка |
| 10 | Организация контроля за состоянием и работой гидротехнических сооружений (водосбросных и водопропускных сооружений, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов) | В период весеннего половодья |
| 11 | Подготовка водопропускных труб, мостов к пропуску паводковых вод (половодий) | до 01.04. |
| 12 | Проведение лабораторного контроля качества питьевой воды в период весеннего половодья (паводка) и информирование о принятии мер по обеспечению населения качественной питьевой водой. | В период весеннего половодья |
| 13 | Проведение дополнительной обваловки вокруг скважин, у которых есть вероятность подтопления | до 31.03. |
| 14 | Организация работ по отводу талых вод от жилого фонда с целью недопущения попадания их в подвалы жилых домов | до 31.03. |
| 15 | Подготовка запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию ЧС и первоочередного обеспечения населения | до 25.04. |