Администрация Ковернинского  муниципального района Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.01.2018                                                                                                                   №78

Об утверждении   муниципальной программы

«Обеспечение населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами  в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии с постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 25 февраля 2014 года №88 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области», распоряжением Администрации Ковернинского муниципального района от 29 мая 2014 года №261-р «Об утверждении «Плана мероприятий по разработке муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области, необходимых для формирования бюджета района на 2015 года и последующие годы» Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами  в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

2. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами  в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2018-2020 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области (А.П.Коптев)

Глава местного самоуправления                                                                              О.П.Шмелев

Согласовано:

Зам. главы Администрации                                                                                         А.П.Коптев

Заведующий отделом экономики                                                                         М.А.Банкетова

Начальник финансового управления                                                                     В.Н.Соколова

Заведующий организационно-

правовым отделом                                                                                                  С.В.Некрасова

Коррупционные факторы

выявлены/ не выявлены_____________________  зав.орг.правовым отделом С.В.Некрасова

Отпечатано 6 экз.:

- В дело – 1

- В прокуратуру  - 1

- Отдел экономики -1

- АПИ – 1

- ГПД - 1

- Сектор ЖКХ – 1

Карелин С.В.

2-35-06

Утверждена постановлением

Администрации Ковернинского

муниципального района

от 26.01.2018 №78

Муниципальная программа

«Обеспечение населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

1.Паспорт программы

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Отдел архитектуры, капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ковернинского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Предприятия жилищно-коммунального комплекса Ковернинского муниципального района (МП «ЖКХ «Ковернинское», МП Ковернинского района «ЖКХ Сухоносовское» (по согласованию) Структурные учреждения Администрации Ковернинского муниципального района (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | 1.Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»; 2.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковернинского муниципального района» |
| Цели программы | Обеспечение населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| Задачи программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры Ковернинского муниципального района. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Ковернинском муниципальном районе. |
| Этапы и сроки реализации программы | Сроки реализации программы 2018 – 2020 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем средств, необходимый для финансирования программы в 2018 – 2020 годах, составляет – 37095,0 тыс.рублей, из них местный бюджет – 3755,0 тыс.рублей, частные инвестиции – 33340,0 тыс.рублей., Подпрограмма 1 Общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы в 2018 – 2020 годах, составляет всего 37095,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2018 год – 5865,0 тыс. рублей местный бюджет – 1585,0 тыс.рублей частные инвестиции – 4280,0 тыс.рублей. 2019 год – 13365,0 тыс. рублей; местный бюджет – 1085,0тыс. рублей; частные инвестиции – 12280,0 тыс. рублей. 2020 год – 17865,0 тыс. рублей. местный бюджет – 1085,0 тыс. рублей. частные инвестиции – 16780,0 тыс. рублей. Подпрограмма 2 Общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы в 2018 – 2020 годах, составляет всего 0,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020год – 0,0 тыс. рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры - до 49%; - снижение количества аварий на инженерных сетях – на 15%. - снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3% в год.. |

2.Текстовая часть муниципальной программы

2.1 Характеристика текущего состояния

Общая площадь жилищного фонда Ковернинского муниципального района составляет 535,1 тыс. кв.м. из них 22,4 тыс.кв.м. - муниципальный жилищный фонд, 130,8 тыс. кв.м. находятся в управлении или на обслуживании жилищных организаций. Всего в жилищно-коммунальном комплексе Ковернинского муниципального  осуществляют хозяйственную деятельность 2 муниципальных предприятия (МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское», МП «ЖКХ «Ковернинское») по следующим направлениям:

1. Содержание и техническое обслуживание жилищного фонда;

2. Отопление и горячее водоснабжение;

3. Водоснабжение и водоотведение.

Протяженность инженерных коммуникаций:

- тепловых сетей – 27,5 км (в двухтрубном исчислении);

- водопроводных сетей – 154,9 км;

- канализационных сетей -  30 км.

К основным проблемам в состоянии водоснабжения и водоотведения населения можно отнести:

-дефицит в доброкачественной воде, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов;

- нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

-использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания, отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения;

-недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Для организации бесперебойной работы объекты коммунальной инфраструктуры как объекты жизнеобеспечения необходимо обеспечить резервными источниками электроснабжения.

2.2 Цели и задачи муниципальной программы.

Основной целью программы является обеспечение населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что приведет к  созданию комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Данные цели будут реализовываться путем решения следующих задач:

-развитие систем коммунальной инфраструктуры Ковернинского муниципального района;

-повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Ковернинском муниципальном районе.

2.3 Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация Программы будет осуществляться в 2018-2020 годы в один этап.

| 2.4 Перечень основных мероприятий реализации муниципальной программы Таблица 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |  | Сроки выполнения |  | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) тыс.рублей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| Цель программы: обеспечение населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  | 9603,33 | 13465,0 | 17965,0 | 41033,33 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  | 9503,33 | 13365,0 | 17865,0 | 38670,1 |
| 1.1 Выполнение модернизации объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |  |  | Прочие расходы | 2018-2020 | МП «ЖКХ «Ковернинское», МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское» Частные инвестиции |  | 4280,0 | 12280,0 | 16780,0 | 33340,0 |
| 1.2 Развитие систем коммунальной инфраструктуры |  |  | Прочие расходы | 2018-2020 | Администрация Ковернинского муниципального района Местный бюджет |  | 1585,0 | 1085,0 | 1085,0 | 3755,0 |
| *1.3 Финансирование муниципальных программ поселений по формированию комфортной городской среды за счет федерального, областного и местного бюджетов. |  |  | Прочие расходы | 2018-2020 | Администрации поселений Ковернинского муниципального района Федеральный бюджет Местный бюджет поселений |  | 3638,33 | 0,0 | 0,0 | 3638,33 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковернинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 1.1 Информирование собственников помещений МКД о необходимости проведения энергосберегающих мероприятий и установки приборов учета коммунальных ресурсов |  |  | Прочие расходы | 2018-2020 |  | МП «ЖКХ «Ковернинское», МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское» (по согласованию) сектор жилищной политики, ЖКХ и благоустройства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***1.2 Установка приборов учета ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда |  |  | Прочие расходы | 2018-2020 |  | Администрация Ковернинского муниципального района Местный бюджет МП «ЖКХ «Ковернинское», МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское» (по согласованию) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.                                                                                  Таблица 2

| № п.п. | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| «Обеспечение населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 55 | 52 | 49 |
| 1.2 | Снижение количества аварий на инженерных сетях | % | 5 | 10 | 15 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковернинского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах местного бюджета к 2017 году | % | 4 | 8 | 13 |
| 2.2 | Удельный расход воды в муниципальных учреждениях и предприятиях | куб. м/чел. | 27 | 26,2 | 25,4 |
| 2.3 | Удельный расход тепловой энергии в муниципальных учреждениях и предприятиях | Гкал/кв. м | 0,145 | 0,14 | 0,135 |
| 2.4 | Удельный расход электрической энергии в муниципальных учреждениях и предприятиях | кВт x ч/чел. | 168 | 163 | 158,1 |
| 2.5 | Удельный расход природного газа в муниципальных учреждениях и предприятиях | куб. м/чел | 8,5 | 8,4 | 8,3 |
| 2.6 | Экономия электроэнергии в сравнении с показателями до реализации программы | % | 6 | 9 | 12 |

2.6. Меры правового регулирования.

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | нет |  |  |  |

2.7 Участие в реализации муниципальной программы унитарных предприятий.

В реализации муниципальной программы не принимают участия акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды с ресурсным обеспечением за счет средств областного бюджета. В исполнении мероприятий муниципальной программы участвуют муниципальные предприятия Ковернинского района «ЖКХ «Ковернинское», «ЖКХ «Сухоносовское» (по согласованию).

2.10. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Общий объем средств, необходимый для финансирования программы в 2018 – 2020 годах, составляет – 40733,33 тыс.рублей, из них местный бюджет – 3755,0 тыс.рублей, частные инвестиции – 33340,0 тыс.рублей., федеральный бюджет – 2423,1 тыс.рублей, областной бюджет – 851,4 тыс.рублей, местный бюджет поселений – 363,83 тыс.рублей.

Подпрограмма 1

Общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы в 2018 – 2020 годах, составляет всего 40733,33 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:

2018 год – 9503,33 тыс. рублей

местный бюджет – 1585,0  тыс.рублей

частные инвестиции – 4280,0 тыс.рублей.

*1.3 - финансирование муниципальных программ поселений по формированию комфортной городской среды за счет федерального, областного и местного бюджетов, мероприятие реализуется и финансируется в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы» и в паспорте данной программы не учитывается.

федеральный бюджет – 2423,1 тыс.рублей

областной бюджет – 851,4 тыс.рублей.

местный бюджет поселений – 363,33 тыс.рублей.

2019 год – 13365,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1085,0тыс. рублей;

частные инвестиции – 12280,0 тыс. рублей.
2020 год – 17865,0 тыс. рублей.

местный бюджет – 1085,0 тыс. рублей.

частные инвестиции – 16780,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2

Общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы в 2018 – 2020 годах, составляет всего  300,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:

***1.2  Установка приборов учета ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, мероприятие реализуется и финансируется в рамках муниципальной программы «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» и в паспорте данной программы не учитывается.

2018 год – 100,0 тыс. рублей;
2019 год – 100,0 тыс. рублей;
2020год – 100,0 тыс. рублей.

2.11. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

1.Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников.

2.Реализации муниципальной программы также угрожают риски, связанные с изменением внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы.

3.Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

4.Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф.

2.12. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы определяется достижением непосредственных результатов показателей муниципальной  программы, а также плановыми значениями целевых индикаторов на 2018 - 2020 годы муниципальной программы.

Социальные последствия реализации муниципальной программы заключаются в сохранении здоровья людей, что в свою очередь предотвратит и экономические потери. Реализация муниципальной программы позволит сократить ущерб населению района и природной среде за счет соблюдения установленных норм хозяйственной деятельности.

Положительный эффект муниципальной программы заключается в обеспечении нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышении энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов.

ПОДПРОГРАММА 1

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

  - Паспорт подпрограммы

| Муниципальный Заказчик-координатор Подпрограммы | Отдел архитектуры, капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ковернинского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию), Администрация Ковернинского муниципального района |
| Цели Подпрограммы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры |
| Задачи Подпрограммы | 1.Выполнение модернизации объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Ковернинского муниципального района с высоким уровнем износа. 2.Развитию систем коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2018 – 2020 годы Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы в 2018 – 2020 годах, составляет всего 37095,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2018 год – 5865,0 тыс. рублей местный бюджет – 1585,0 тыс.рублей частные инвестиции – 4280,0 тыс.рублей. 2019 год – 13365,0 тыс. рублей; местный бюджет – 1085,0тыс. рублей; частные инвестиции – 12280,0 тыс. рублей. 2020 год – 17865,0 тыс. рублей. местный бюджет – 1085,0 тыс. рублей. частные инвестиции – 16780,0 тыс. рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры - до 55%; Снижение количества аварий на инженерных сетях – на 15%. |

2.2 Текстовая часть муниципальной подпрограммы

2.2.1 Характеристика текущего состояния.

В состав Ковернинского муниципального района входит 184 населенных пункта, из которых 183  – сельских и один городской - рабочий поселок Ковернино. Централизованным водоснабжением обеспечены  89 населенных пунктов или 48 %. Централизованное водоснабжение обеспечивают 4 многопрофильных предприятия:

1. Специализированные предприятия ЖКХ - МП «ЖКХ «Ковернинское» и  МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское»,

2. Не специализированные, сельхозпредприятия - СПК «Семинский», СПК «Хохлома», СПК «Ковернино».

Общий годовой объем питьевой воды, отпускаемой предприятиями ЖКХ, составляет – 435,3 тыс. м3/год из них:

- население – 302,5 м3/год

- бюджетным учреждениям – 63,5 м3/год

- прочие потребители – 25,8 м3/год

- потери – 43,5 м3/год.

Источниками централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения района являются подземные источники - водозаборные скважины в количестве 38 шт. Подача воды потребителям и абонентам от водозаборных скважин осуществляется с помощью водонапорных башен. Качество воды из подземных источников в основном соответствует показателям качества питьевой воды по бактериологическим и органолептическим показателям.

Свыше 80% всех водозаборных скважин и водонапорных башен были построены во времена Советского Союза на средства колхозов и имеют срок службы более 25 лет, что говорит об  их полном износе.

Протяженность водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет 94 349 п/м. Основной материал труб водопроводов – чугун, сталь и асбест, водопроводы, проложенные за последние 15 лет, выполнены из полиэтиленовых труб.

Сети водоснабжения проложены хаотично по мере ввода вновь построенных объектов, которые подсоединялись к существующим сетям, без генеральной расчетной схемы водоснабжения деревень и поселков, без учета перспективной нагрузки на системы водоснабжения. В результате чего многие участки водопроводов имеют заниженные диаметры труб, что приводит к нехватке воды у ряда групп потребителей в периоды массового разбора воды.

Износ 20 % водопроводных сетей составляет 100 %, более 60 % сетей имеют износ 70 % и выше.

Централизованные системы канализации с комплексом очистных сооружений  имеются только в четырех населенных пунктах:

-  Ковернино – 600 м3/сут.

-  Сухоноска – 300 м3/сут.

-  Гавриловка – 300 м3/сут.

-  Анисимово – 100 м3/сут.

Объем принятых и очищенных стоков в год составляет – 184 тыс. м3/год, что составляет 20 % обеспеченности населенных пунктов района системой центральной канализации.

Услуги по теплоснабжению в Ковернинском муниципальном районе оказывают следующие организации:

| N /п | Наименование поселения | Наименование организации |
| --- | --- | --- |
|  | Городское поселение "рабочий поселок Ковернино" | МП ЖКХ "Ковернинское" МП ЖКХ "Сухоносовское" |
| 2 | Большемостовский сельсовет | МП ЖКХ "Ковернинское" |
| 3 | Гавриловский сельсовет | МП ЖКХ "Сухоносовское" |
|  | Хохломский сельсовет | СПК "Хохлома", МП ЖКХ "Сухоносовское" |
| 5 | Скоробогатовский сельсовет | МП ЖКХ "Сухоновское" |
| 6 | Горевский сельсовет | МП ЖКХ "Ковернинское" |

Теплоснабжение Ковернинского муниципального района осуществляется по нескольким направлениям:

1) В д. Сухоноска централизованно от крупных источников тепла на газовом топливе;

2) В центральных усадьбах сельских поселений культурно-бытовые, общественные здания и частично жилые дома снабжаются теплом от котельных малых и средних мощностей на газовом и твердом топливе;

3) Теплоснабжение сельских населенных пунктов - децентрализованно;

4) Промышленные предприятия в р.п. Ковернино и д. Сухоноска и зоны отдыха круглогодичного действия снабжаются теплом от локальных источников тепла, в основном на газовом топливе.

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

Несвоевременный пересмотр тарифов на жилищно-коммунальные услуги приводит к убыткам в этой системе и росту задолженности за энергоресурсы. Задолженность в жилищно-коммунальном хозяйстве является источником цепочки неплатежей, приводящих к постоянным отключениям газа и электроэнергии.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким (более 50 %) уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые наиболее  высокие.

Несбалансированность бюджета организаций ЖКХ и отсутствие эффективных процедур формирования и изменения тарифов обуславливают непривлекательность жилищно-коммунального комплекса для частных инвестиций. Между тем большинство проектов модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры потенциально являются коммерчески выгодными. Создание условий для притока инвестиций могло бы кардинально изменить финансовое положение отрасли.

2.2.2 Цели, задачи.

Основными целями муниципальной программы являются:

-обеспечение  развития   коммунальных   структур   и объектов в соответствии  с  потребностями  жилищного  и промышленного строительства;

- повышение  качества  производимых  для  потребителей коммунальных услуг.

Цели муниципальной программы будут достигаться решением следующих поставленных задач:

-выполнение капитального и текущего ремонта объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Ковернинского муниципального района с высоким уровнем износа;

-разработка  конкретных  мероприятий  по   повышению эффективности   и    оптимальному    развитию    систем коммунальной     инфраструктуры,      повышение      их инвестиционной привлекательности.

2.2.3 Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Реализация Программы будет осуществляться в 2018-2020 годы в один этап.

2.2.4 Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы

| 2.2.4 Перечень основных мероприятий муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения,НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) тыс.рублей |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| Цель подпрограммы: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  | 9503,33 | 13365,0 | 17865,0 | 40733,33 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение модернизации объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Выдача разрешений на производство инженерно-коммуникационных работ. Контроль за сроками выполнения работ. |  |  | 2018-2020 | Сектор жилищных программ, ЖКХ и благоустройства отдела архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Контроль за деятельностью муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса Ковернинского муниципального района |  |  | 2018-2020 | Сектор жилищных программ, ЖКХ и благоустройства отдела архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 Модернизация ветхих сетей теплоснабжения. Замена и перекладка трубопроводов тепловых сетей с применением труб в ППУ-изоляции |  |  | 2018-2020 | Частные инвестиции в рамках концессионного соглашения | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| 1.4 Реконструкция системы теплоснабжения р.п.Ковернино. Вывод из эксплуатации Котельной №1 р.п.Ковернино, строительство 3 котельных меньшей площади, максимально приближенных к абонентам |  |  | 2018-2020 | Частные инвестиции в рамках концессионного соглашения | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| 1.5 Реконструкция котельной с.Горево. Установка нового котла в котельной. |  |  | 2019 | Частные инвестиции в рамках концессионного соглашения | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 |
| 1.6 Модернизация Котельной №5 р.п.Ковернино. Установка нового котла в котельной. |  |  | 2020 | Частные инвестиции в рамках концессионного соглашения | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 1.7 Модернизация системы теплоснабжения д.Понурово. Строительство котельной меньшей мощности. |  |  | 2020 | Частные инвестиции в рамках концессионного соглашения | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 1.8 Автоматизация управления насосами водозаборных скважин. Установка частотных преобразователей |  |  | 2018-2020 | Частные инвестиции в рамках концессионного соглашения | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 540,0 |
| 1.9 Модернизация ветхих сетей водоснабжения и водоотведения |  |  | 2018-2020 | Частные инвестиции в рамках концессионного соглашения | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 4800,0 |
| 1.10 Капитальный ремонт очистных сооружений р.п.Ковернино 300 куб./сутки |  |  | 2018-2020 | Частные инвестиции в рамках концессионного соглашения | 0,0 | 3000,0 | 9000,0 | 12000,0 |
| 1.11 Возмещение недополученных доходов предприятиям ЖКХ, возникшим с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленными предельными индексами |  | Прочие расходы | 2018-2020 | Местный бюджет | 685,0 | 685,0 | 685,0 | 2055,0 |
| 1.12 Субсидии муниципальным предприятиям Ковернинского муниципального района Нижегородской области на возмещение затрат на уплату части кредитных ресурсов и процентов по ним |  | Прочие расходы | 2018-2020 | Местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 |
| 1.13 Содержание и ремонт очистных сооружений р.п.Ковернино |  | Прочие расходы | 2018-2020 | Местный бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| **1.14 Финансирование муниципальных программ поселений по формированию комфортной городской среды за счет федерального и областного бюджетов. |  | Прочие расходы | 2018-2020 | Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет поселений | 3638,33 | 0,0 | 0,0 | 3638,33 |

2.2.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.

Индикаторы достижения цели и результаты реализации муниципальной подпрограммы изложены в Таблице 2 в п/п 1.1 – 1.3 муниципальной программы.

2.2.6 Меры правового регулирования подпрограммы.

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | нет |  |  |  |

2.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы в 2018 – 2020 годах, составляет всего 40733,33 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:

2018 год – 9503,33 тыс. рублей

местный бюджет – 1585,0  тыс.рублей

частные инвестиции – 4280,0 тыс.рублей.

**1.14- финансирование муниципальных программ поселений по формированию комфортной городской среды за счет федерального, областного и местного бюджетов, мероприятие реализуется и финансируется в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы» и в паспорте данной подпрограммы не учитывается.

федеральный бюджет – 2423,1 тыс.рублей

областной бюджет – 851,4 тыс.рублей.

местный бюджет поселений – 363,33 тыс.рублей.

федеральный бюджет – 2423,1 тыс.рублей

областной бюджет – 851,4 тыс.рублей.

местный бюджет поселений – 363,33 тыс.рублей.
2019 год – 13365,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1085,0тыс. рублей;

частные инвестиции – 12280,0 тыс. рублей.
2020 год – 17865,0 тыс. рублей.

местный бюджет – 1085,0 тыс. рублей.

частные инвестиции – 16780,0 тыс. рублей.

Финансирование выполняется за счет средств предприятий жилищно-коммунального комплекса, прочих средств инвестиционного характера.

2.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы.

Все риски реализации подпрограммы изложены в основном описании программы. К дополнительным рискам можно отнести возможные аварийные ситуации на ветхих инженерных сетях, денежные средства, предназначенные для реализации подпрограммы, могут идти на устранение и предупреждение аварий.

ПОДПРОГРАММА 2

«Энергосбережение и повышения энергетической эффективности

Ковернинского муниципального района»

3.1.Паспорт подпрограммы

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы | Отдел архитектуры, капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ковернинского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | 1.Муниципальные предприятия Ковернинского района: «ЖКХ «Ковернинское», «ЖКХ «Сухоносовское» (по согласованию). 2.Структурные подразделения Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области; |
| Основная цель Подпрограммы | Активизация практических действий по реализации политики энергосбережения, способных обеспечить повышение энергоэффективности экономики муниципального образования, снижение удельного энергопотребления в Администрации Ковернинского муниципального района бюджетных организациях, жилищно-коммунальном хозяйстве. |
| Задачи Подпрограммы: | Информирование собственников помещений МКД о необходимости проведения энергосберегающих мероприятий и установки приборов учета коммунальных ресурсов. Установка приборов учета. Выполнение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях и предприятиях. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2018 - 2020 годы Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы в 2018 – 2020 годах, составляет всего 0,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020год – 0,0 тыс. рублей. |
| Индикаторы достижения цели и ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах местного бюджета к 2020году на 9%. Снижение удельного расхода воды в муниципальных учреждениях и предприятиях на 1,6 куб. м/чел. Снижение удельного расхода тепловой энергии в муниципальных учреждениях и предприятиях на 0,01 Гкал/кв.м Снижение удельного расхода электрической энергии в муниципальных учреждениях и предприятиях на 9,9 кВт*ч/чел. Снижение удельного расхода природного газа в муниципальных учреждениях и предприятиях на 0,2 куб.м/чел. Экономия электроэнергии в сравнении с показателями до реализации программы на 9% по отношению к показателям 2017 года. |

3.2 Текстовая часть муниципальной подпрограммы

3.2.1 Характеристика текущего состояния.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- дерегулированием рынков энергоносителей.

3.2.2 Цели и задачи подпрограммы

Основными целями Подпрограммы  являются активизация практических действий по реализации политики энергосбережения, способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости экономики не менее чем на 30% по отношению к уровню 2017 года, повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Ковернинском муниципальном районе.

Цели подпрограммы будут достигаться путем решения следующих задач:

-информирование собственников помещений МКД о необходимости проведения энергосберегающих мероприятий и установки приборов учета коммунальных ресурсов;

-установка приборов учета теплоснабжения в котельных;

-выполнение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях и предприятиях

3.2.3.Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2018-2020 годы и реализуется в один этап.

| 3.2.4 Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения |  | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) тыс.рублей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| Цель программы: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковернинского муниципального района |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковернинского муниципального района » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информирование собственников помещений МКД о необходимости проведения энергосберегающих мероприятий и установки приборов учета коммунальных ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Направление ресурсоснабжающими организациями собственникам помещений в МКД и лицам, ответственным за содержание МКД, предложений о проведении мероприятий по энергосбережению поставляемыми этими организациями энергоресурсов путем размещения информации в подъездах домов и на общих собраниях. |  | Прочие расходы | 2018-2020 | МП «ЖКХ «Ковернинское», МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Информирование собственников помещений МКД через СМИ и официальный сайт Администрации Ковернинского муниципального района о необходимости проведения энергосберегающих мероприятий и установки приборов учета коммунальных ресурсов |  | Прочие расходы | 2018-2020 | Сектор жилищной политики, ЖКХ и благоустройства отдела архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***1.3 Установка приборов учета ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда |  | Прочие расходы | 2018-2020 | Администрация Ковернинского муниципального района |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |

2.2.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.

Индикаторы достижения цели и результаты реализации муниципальной подпрограммы изложены в Таблице 2 в п/п 2.1 – 2.6 муниципальной программы.

2.2.6 Меры правового регулирования подпрограммы.

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | нет |  |  |  |

2.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы в 2018 – 2020 годах, составляет всего  300,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:

***1.3  Установка приборов учета ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, мероприятие реализуется и финансируется в рамках муниципальной программы «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» и в паспорте данной подпрограммы не учитывается.

2018 год – 100,0 тыс. рублей;
2019 год – 100,0 тыс. рублей;
2020год – 100,0 тыс. рублей.

Финансирование выполняется за счет средств предприятий жилищно-коммунального комплекса, прочих средств инвестиционного характера.

2.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы.

В соответствии с требованиями закона №  261-ФЗ от 23.11.2009 года необходимо ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3% в год.

Негативное влияние на реализацию Подпрограммы может оказать отсутствие или неполное финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета района, администрации поселений, муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений и муниципальных предприятий, ресурсоснабжающих организации.

Утвержден постановлением Администрации

Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

от 26.01.2018 №78

План реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2018 – 2020 годы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Финансирование на очередной финансовый год, тыс.руб. |  |  |  | Финансирование на первый год планового периода, тыс.руб. |  |  |  | Финансирование на второй год планового периода, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | очередной год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Выполнение модернизации объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса | Сектор ЖКХ Администрация |  |  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 3 % | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 3% | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Выдача разрешений на производство инженерно-коммуникационных работ. Контроль за сроками выполнения работ | Сектор ЖКХ Администрация | 2018 | 2020 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Контроль за деятельностью муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса Ковернинского муниципального района |  | 2018 | 2020 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 Модернизация ветхих сетей теплоснабжения. Замена и перекладка трубопроводов тепловых сетей с применением труб в ППУ-изоляции | Концессионер | 2018 | 2020 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
| 1.1.4 Реконструкция системы теплоснабжения р.п.Ковернино. Вывод из эксплуатации Котельной №1 р.п.Ковернино, строительство 3 котельных меньшей площади, максимально приближенных к абонентам | Концессионер | 2018 | 2020 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |
| 1.1.5 Реконструкция котельной с.Горево. Установка нового котла в котельной. | Концессионер | 2019 | 2019 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 Модернизация Котельной №5 р.п.Ковернино. Установка нового котла в котельной. | Концессионер | 2020 | 2020 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 |
| 1.1.7 Модернизация системы теплоснабжения д.Понурово. Строительство котельной меньшей мощности. | Концессионер | 2020 | 2020 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |
| 1.1.8 Автоматизация управления насосами водозаборных скважин. Установка частотных преобразователей | Концессионер | 2018 | 2020 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 |
| 1.1.9 Модернизация ветхих сетей водоснабжения и водоотведения | Концессионер | 2018 | 2020 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 |
| 1.1.10 Капитальный ремонт очистных сооружений р.п.Ковернино 300 куб./сутки | Концессионер | 2019 | 2020 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 1.1.11 Возмещение недополученных доходов предприятиям ЖКХ, возникшим с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленными предельными индексами | Администрация | 2018 | 2020 |  |  |  | 0 | 0 | 685,0 | 0 | 0 | 0 | 685,0 | 0 | 0 | 0 | 685,0 | 0 |
| 1.1.12 Субсидии муниципальным предприятиям Ковернинского муниципального района Нижегородской области на возмещение затрат на уплату части кредитных ресурсов и процентов по ним | Администрация | 2018 | 2020 |  |  |  | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
| 1.1.13 Содержание и ремонт очистных сооружений р.п.Ковернино | Администрация | 2018 | 2018 |  |  |  | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.14 Финансирование муниципальных программ поселений по формированию комфортной городской среды за счет федерального и областного бюджетов. Реализуется и финансируется в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы» | Администрации поселений | 2018 | 2018 |  |  |  | 2423,1 | 851,4 |  | 363,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковернинского муниципального района » |  |  |  | Сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах местного бюджета к 2020году на 3%. | Сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах местного бюджета к 2020году на 3%. | Сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах местного бюджета к 2020году на 3%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Информирование собственников помещений МКД о необходимости проведения энергосберегающих мероприятий и установки приборов учета коммунальных ресурсов. | Сектор ЖКХ, предприятия ЖКХ | 2018 | 2020 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 Направление ресурсоснабжающими организациями собственникам помещений в МКД и лицам, ответственным за содержание МКД, предложений о проведении мероприятий по энергосбережению поставляемыми этими организациями энергоресурсов путем размещения информации в подъездах домов и на общих собраниях. | Сектор ЖКХ, предприятия ЖКХ | 2018 | 2020 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 Информирование собственников помещений МКД через СМИ и официальный сайт Администрации Ковернинского муниципального района о необходимости проведения энергосберегающих мероприятий и установки приборов учета коммунальных ресурсов | Сектор ЖКХ, предприятия ЖКХ |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 Установка приборов учета ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Реализуется в рамках муниципальной программы «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» | Администрация. Предприятия ЖКХ |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| Итого по программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2423,1 | 851,4 | 1585,0 | 4743,83 | 0 | 0 | 1085,0 | 12380,0 | 0 | 0 | 1085,0 | 16880,0 |