ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ, КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД

Деятельность в области  капитального строительства и ЖКХ
Одним из основных направлений  деятельности отдела - участие в областных муниципальных программах:

1. Государственная региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы".

В рамках реализации этой программы были завершены 1, 2 и 3 этапы. По 1 этапу  в 2013-2014 году приобретено 11 квартир на сумму 13 449 020, 00 рублей, по 2 этапу в 2014-2015 году  приобретено 35 квартир на сумму 35 078 447, 00 рублей, по 3 этапу в 2015 году приобретено 12 квартир на сумму 12010971,0 рублей, в т.ч. средства местного бюджета – 3002742,75 рублей и  в 2016 году  приобретено 15 квартир на сумму 20 881 676 рублей, в т.ч. средства местного бюджета – 931 992,07 рублей, по 4 этапу  в 2016 году заключены контракты на приобретение 34 квартир и произведена частичная оплата на сумму 15 613 825,08 рублей, в т.ч. средства местного бюджета – 189 218,94 рублей. В 2017 году произведена полная оплата по контрактам на приобретение 31 квартиры на сумму 30 557 484,00 рублей. Три контракта были расторгнуты – частичная оплата в размере 1 953 376,60 рублей возвращена застройщиком ООО «СМУ 13». Таким образом 4 этап программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" завершен.
2. За счет средств местного бюджета выполнены строительно-монтажные работы по обеспечению инженерной инфраструктурой  одного участка, выделенного для многодетной семьи в п.Ковернино, ул.З.Хохломы, д.88. К дому подведен газопровод на сумму 56 686,87 рублей, водопровод и выполнено водоотведение  на сумму  173 979,67 рублей.
3. В рамках «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному району на 2015-2017 годы», в целях технического перевооружения   котельных  проведены   пуско- наладочные работы  на сумму  477 807,16  рублей.
4. За счет субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан,  установленных ФЗ от 12.01. 1995 г. № 5-ФЗ  «О ветеранах», в соответствии с   Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714  « Об обеспечении жильем  ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг»  за счет средств федерального бюджета приобретено  5 квартир  участникам  Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на сумму 7 498 800 рубля.
5 .ОЦП « Ипотечное и жилищное кредитование  населения Нижегородской   области» на 2009-2020 гг., утвержденная  постановлением  Правительства  Нижегородской области от 30.07.2009г. № 548- 4 участникам программы предоставлена социальная выплата  на возмещение процентной ставки по ипотечному кредитованию за счет средств областного и местного бюджетов на сумму 106 056 рублей,  в т.ч. средства районного бюджета - 53028 рублей.

 6. Предоставлена социальная выплата на возмещение части процентной ставки   по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских    кредитных организациях одному  участнику программы  в сумме 4 035,56  в т.ч. из местного бюджета-2 017,78  рублей.   
7.Оказана социальная помощь на газификацию жилья  6  малоимущим  гражданам в сумме 90 000  рублей. 



8. Областная программа «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - приобретено 9 квартир  для детей-сирот  на сумму 8 587 410,60  рублей из  средств федерального и областного бюджетов.
 9. За ПСД на строительство детского сада на 240 мест израсходовано 1 581 085,00  рублей.
10.Возмещена процентная ставка по льготному целевому кредиту на    газификацию домовладений одному участнику  Программы в сумме 3 109,16   рублей.   
11. Приобретено   жилое помещение  в  рамках  федеральной  целевой  программы «Выполнение государственных обязательств по  обеспечению жильем  отдельных категорий  граждан, установленных  федеральным  законодательством»  (ликвидатор Чернобыльской  АС)  Ерёмину А.В.  на  сумму  1 264560,00 рублей
12.  На учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма в Администрации Ковернинского муниципального района стоит  127 малоимущих граждан.

13. В рамках реализации региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2017 году на территории Нижегородской области», продолжается работа по  капитальному ремонту многоквартирных домов в д. Сёмино, ул.Центральная д.2, д.4 и д.Гавриловка ул.Центральная, д.4, д.6 – завершены работы по ремонту крыш и систем электроснабжения, частично проведены работы по капитальному ремонту систем водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений и ремонт фасадов.
14. Улучшили  свои  жилищные   условия  за  счет  предоставления  субсидий 4 молодые семьи: Лавровы,  Соколовы,  Набойщиковы, Кодочиговы  на  общую  сумму 4 259 340,00 рублей
15. Приобретено 2 жилых  помещения для  погорельцев на сумму 2 904 858,00 рублей
16. За счет средств поступивших в муниципальные дорожные фонды поселений района в 2017 году на дорогах местного значения выполнены следующие мероприятия:

1).Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия по улице 1-я Луговая р.п.Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области. Протяженность – 400 м, стоимость – 1503356 рублей.

2).Выполнение работ по капитальному ремонту  участка автомобильной дороги по ул. Молодежная в д. Анисимово-Ковернинского  района, протяженностью 300 м, стоимость – 1301266 рублей.

3).Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги в д. Маза Ковернинского муниципального района Нижегородской области. Протяженность – 296 м, стоимость – 1366697 рублей.

4).Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги в д. Понурово Ковернинского муниципального района Нижегородской области, протяженность – 121 м, стоимость – 813841 рублей.

5).Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул.Школьная д.Сухоноска Ковернинского муниципального района Нижегородской области, протяженность – 211 м, стоимость – 912592 рублей.

6).Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул.Солнечная д.Сухоноска Ковернинского муниципального района Нижегородской области, протяженность – 184 м, стоимость – 870378 рублей.

7).Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул.Молодёжная д.Сухоноска Ковернинского муниципального района Нижегородской области, протяженность – 320 м, стоимость – 1301353 рублей.

8).Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Полевая д.Гавриловка Ковернинского района Нижегородской области, протяженностью 304 м, стоимость – 1116414 рублей.

9).Капитальный ремонт участка автомобильной дороги ул.Школьная д.Гавриловка Ковернинского района Нижегородской области, протяженностью 120 м, стоимость – 533155 рублей.

10).Капитальный ремонт участка автомобильной дороги ул.Солнечная д.Гавриловка Ковернинского района Нижегородской области, протяженностью 133 м, стоимость – 640763 рублей.

11).Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия на участке ул. Яковлева в д. Каменное Ковернинского муниципального района Нижегородской области протяженность 0,375 км, стоимость – 1400000 рублей.

Общая сумма затрат за счет акцизов – 11759815 рублей. Протяженность – 2764 м.

17. На дорогах регионального значения в рамках с государственной программы «Развитие транспортной системы» выполнен: 
1). Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-2310) Гари - Демино - Гришино км 2+382 - км 4+402 в Ковернинском районе Нижегородской области. Сметная стоимость – 7113986 рублей. Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Борская дорожная передвижная механизированная колонна" 
2). Ремонт участков автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-2321) Подъезд к д.Талица от а/д Семенов-Ковернино км 0+677- км 0+918, км 0+923- км 1+971 в Ковернинском районе Нижегородской области. Сметная стоимость – 3371955 рублей. Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Борская дорожная передвижная механизированная колонна"
3). Ремонт автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-2314) Семино-Трутнево км 0+000-км 5+590 в Ковернинском районе Нижегородской области. Сметная стоимость – 29 267 154 рублей. Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Борская дорожная передвижная механизированная колонна". Протяженность - 5590 метров
18. Составлено, откорректировано и пересчитано 150 смет.

19. Составлено 5 смет с сопровождением и проведением экспертизы в ГУ НО «Нижегородсмета».

20.Согласованы договора, сметы, КС-2 и КС-3 (проверка правильности составления нормы расценок, корректировка, пересчет) по 242 объектам.

21. Корректировка в течение года программы «Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2016-2020 годы»; корректировка регламента на установку рекламных конструкций
22. Обследовано 16 объектов торговли по безбарьерной среде

23. Обследовано и составлено 7 актов по демонтажу рекламных конструкций

24. Разработаны и находятся на рассмотрении местные нормативы градостроительного проектирования.

25. Составлены и оформлены документы по выполненным работам на 77 объектах  ( КС-2 и КС-3)
26. Подготовка документации для проведения процедуры торгов, проверка фактически выполненных объемов работ по договорам.
Деятельность в области  архитектуры и градостроительства

      Одной из главных задач отдела является  организация исполнения и  согласования градостроительной документации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Ковернинского муниципального района.

   1. В 2017 году завершены работы по утверждению  следующих проектов:

- Генеральный план  сельского поселения Большемостовский  сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области;

- Генеральный план  сельского поселения Горевский сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области;

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Гавриловский сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области;

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Хохломский сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области;

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Скоробогатовский сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области;

- Правила землепользования и застройки  сельского поселения Большемостовский  сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области;

- Правила землепользования и застройки  сельского поселения Горевский сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области;

- Проект планировки и межевания территории под строительство линейного объекта «Распределительные газопроводы д.Черные Ковернинского района Нижегородской области»

               2. Подготовлены проекты изменений в ПЗЗ:

- Правила землепользования и застройки территории р.п.Ковернино Нижегородской области (с изменениями) ( два проекта);

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Хохломский сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области;

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Скоробогатовский сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области;

- Правила землепользования и застройки  сельского поселения Большемостовский  сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

                3. Начата работа по проекту изменений в ПЗЗ:

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Гавриловский сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области;

- Правила землепользования и застройки  сельского поселения Большемостовский  сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области;

- Правила землепользования и застройки  сельского поселения Горевский сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

- Правила землепользования и застройки территории р.п.Ковернино Нижегородской области (с изменениями).

           4. В 2017 году подготовлены и проведены публичные слушания- 3 заседания:

     -  по проекту планировки и межевания территории под строительство линейного объекта «Распределительные газопроводы д.Черные Ковернинского района Нижегородской области». 
     - о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Ковернинский район, р.п.Ковернино, ул.1-я Луговая, д.4, для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 500 кв.м.

      - о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Ковернинский район, д.Сухоноска, ул.Школьная, участок № 6, для строительства дома культуры.

                 5.  В 2017 году введено в эксплуатацию 10 объектов, наиболее значимые из них это:

- Здание пилорамы, р.п.Ковернино, ул.Заводская, в 600 м от д.№52 (Трошин И.Ю.), стоимость объекта- 3000 тыс.руб.

- Дополнительный офис АО КБ «Ассоциация», р.п.Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.61, стоимость объекта -19529,4тыс.руб.

- Цех обработки лесодревесины р.п.Ковернино, ул.Чкалова, д.1А (Тулупов Д.В.), стоимость объекта – 5000 тыс.руб.

- Административное здание, р.п.Ковернино, ул.Чкалова, д.1А(Тулупов Д.В.), стоимость объекта – 2000 тыс.руб.

Всего введено жилья  за 2017 г.- 15 домов (15 кв.) общей площадью- 1826,8 кв.м, в том числе ИЖС- 15 домов (15 кв.), общей площадью – 1692,1м2
6. В 2017 году было организовано и проведено 3 заседания градостроительного совета  при Администрации, 4 заседания комиссии по вопросам переустройства и перепланировок, 8 комиссии по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию  и др.

7.  Проводилась работа по подготовке материалов для рассмотрения на заседаниях  Инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области, подготовлено 5 ситуационных плана с описанием регламентов.

8. Подготавливались   ответы на заявления граждан, готовились письма с различной информацией, готовились проекты распоряжений, постановлений, протоколы, готовились запросы в Росреестр, размещались документы в системе ФГИС ТП, согласовывались проекты постановлений и распоряжений.

            9. Проводилась работа по подготовке ежемесячных отчетов в Статистику, Министерство строительства и департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и другие организации.

          10.  Разработаны и утверждены в новой редакции 2 Административных регламента по муниципальным услугам  предоставляемым отделом, разработан один новый  регламент,  в 6 административных регламентов вносились изменения, начата разработка еще одного нового регламента.

          11. Проводилась работа по  семи муниципальным услугам.

          12. Проводится работа с посетителями по мере обращения в отдел - дает разъяснения по вопросам применения норм, правил, стандартов в области архитектуры, планировки, застройки и благоустройства территорий,  а также строительства объектов различного назначения.
А так же выполнена следующая работа:

	№ п/п
	Наименование работ
	2015
	2016
	2017

	1
	                  2
	3
	4
	5

	1
	Подготовка разрешений на строительство (реконструкцию) объектов         
	30
	36
	37

	2
	Подготовка разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
	25
	19
	10

(инвестиции =34 699,4 тыс.руб.)

	3
	Введено в эксплуатацию  всего ( с данными БТИ)
	96 домов ( 154 кв.) -8354 м2
	15 домов ( 69 кв.) 3646,4 м2
	15 домов (15 квартир) 1826,8 м2

	4
	Проведено публичных слушаний, подгогтовлены протоколы и заключения
	
	2
	3

	5
	Подготовка согласований на переустройство и перепланировку жилых помещений
	7
	1
	2

	6
	Подготовлено разрешений на условно разрешенный вид использования 
	0
	2
	2

	7
	Подготовка документов на перевод из нежилых (жилых) в жилые (нежилые) помещения либо на отказ в переводе
	2
	8
	11

	8
	Подготовка документов о согласовани перепланировок или переустройства, приостановка, отказы
	7
	3
	2

	9
	Продление, внесение изменений в разрешение на строительство (реконструкцию) объектов,  приостановка, отказы      
	13
	14
	11

	10
	Приемка в эксплуатацию   перепланировок жилых и нежилых помещений, подготовка Акта приемки
	6
	3
	1

	11
	Подготовка выписок и Правил землепользования и застройки
	
	7
	29

	12
	Подготовка архитектурных заключений по земельным участкам
	2
	17
	60

	13
	Проведены заседания межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 
	8
	6
	4

	14
	Проведено заседаний градостроительного совета
	6
	5
	3

	15
	Проведено заседаний комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
	3
	5
	5

	16
	Проведено заседаний комиссии по вводу объектов  в эксплуатацию
	10
	11
	8

	17
	Подготовка Актов освидетельствования жилых домов, обследование объектов (для получения материнского капитала)
	6
	3
	6

	18
	Проводились обследования земельных участков совместно с КИО 
	
	Еженедельные выезды
	


Заведующий отделом архитектуры, капитального 
строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского 
муниципального района Нижегородской области                                                      Ю.В.Сорокин
