Условия организации подъездных путей к земельному участку

с кадастровым номером 52:08:0011207:1957

МЕРОПРИЯТИЯ

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначить лиц, ответственных за сохранность газопроводов на время строительства | На время строительства |
| 2 | Вести учащенный обход участка газопроводов с момента начала строительства и до окончания работ, для этого обратиться в филиал г.Бор ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» за разрешением на производство земляных работ. (В заявлении указать количество дней) | Ежедневно |
| 3 | Во время строительства и впоследствии соблюдать требования «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. | Постоянно |
| 4 | В охранной зоне газопровода не складировать стройматериалы, не устанавливать механизмы, временные сооружения, бытовки и т.д. Обеспечить постоянный доступ персонала и техники филиала в г.Бор ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» для выполнения обхода трассы газопровода и ремонтных работ на газопроводе, обозначить на местности сооружения на газопроводе (охранная зона по 2,0 м в обе стороны от газопроводов). | На время строительства |
| 5 | Не работать землеройной техникой вблизи 3-х метров от оси газопроводов. | Постоянно |
| 6 | При обнаружении запаха газа сообщить в АДС «04» или по тел.8 (83157) 2-14-04, 2-15-05 в СЭРНГ. | Постоянно |
| 7 | Произвести согласование и получить письменное разрешение на производство земляных работ в СЭРНГ Ковернинской РЭС филиала г. Бор ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (тел.8(83157) 2- 15-05). | Постоянно |
| 8 | Обеспечить восстановление дорожного покрытия за собственные средства, в случае необходимости проведения земляных работ при выполнении ремонтных работ на газопроводе службой филиала в г. Бор ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». Направить в филиал в г. Бор ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (ПТО, г. Бор, пер. Полевой,д.З) до начала производства земляных работ | Постоянно |

по сохранности газопровода высокого давления Д-273мм, проложенного от ГРС до ГРП р.п.Ковернино при производстве земляных работ и дальнейшей эксплуатации, в связи со строительством съезда с дороги

|  | гарантийное письмо о восстановлении асфальтного покрытия за собственные средства в случае необходимости проведения земляных работ для выполнения ремонтных работ на газопроводе, находящимся под съездом, филиалом в г.Бор ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Проектную документацию в части пересечения с газопроводом разработать с учетом требований СП 62.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 42-01- 2002 . Получить и реализовать технические условия на установку футляра (газопровод высокого давления Д273мм, стальной) Проектную документацию согласовать с ПТО филиала ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в г. Бор. | При проведении проектных работ, до начала строительства |
| 10 | Провести проверку сплошности изоляции на участке газопровода высокого давления Д-273 мм в районе строительства съезда. При необходимости восстановить изоляцию. В случае изменения проектной отметки автодороги в месте установки коверов выполнить работы по их наращиванию (в присутствии представителя СЭРНГ Ковернинской РЭС филиала в г.Бор ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»), либо заключить договор с филиалом в г.Бор ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на выполнение данных работ. | Постоянно |
| 11 | В случае организации проезда по построенному съезду крупной тяжеловесной техники, обеспечить сохранность пересекаемого газопровода путем укладки в основание дорожного полотна железобетонных плит. | Во время строительства |