План реализации муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному округа Нижегородской области на 2021-2023 годы
	Наименование объекта
	Ответственный

исполнитель
	Срок
	Непосредственный результат (краткое описание)
	Финансирование на2021год,тыс.руб. 
	Финансирование на 2022год, тыс.руб.
	Финансирование на 2023г тыс.руб. 

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	очередной год
	1 год 
	2 год 


	3 год 


	
	федерал.бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	прочие источники
	федерал.бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	прочие источники
	федерал.бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Распределительный газопроводы  д.Тарасово Ковернинского района Нижегородской области, 
	ОКС
	                     2021
	2021
	4,6км
	-
	-
	-
	-
	-
	12706,3
	5324,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Распределительный газопроводы  д.Понурово Ковернинского района Нижегородской области
	ОКС
	    2021
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2700,0
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	Газоснабжение КСШ №1 и д/с "Рябинка", 4,6км
	ОКС
	    2021
	2021
	1 объект
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Газоснабжение КСШ №2
	ОКС
	   2021
	2021
	1 объект
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Разработка ПСД на ремонт, реконструкцию муниципальных учреждений
	ОКС
	    2021
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	150,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-

	Разработка проектов охранных зон газопроводов высокого и низкого давлений д.Тарасово, д.Шабоши
	ОКС
	2021
	2021
	2 объекта
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей
	ОКС
	    2021
	2021
	1дом
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Строительство школы на 630 мест в р.п.Ковернино Нижегород ской области
	ОКС
	2021
	2021
	1об-т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5500,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Строительского детского сада на 240 мест в р.п.Ковернино
	ОКС
	2022
	2023
	-
	1 объект
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	69831,3
	24534,3
	6133,9
	-
	69831,3
	24534,3
	-          6133,8
	-

	Внесение изменений в ген.планы и правила землепользования и застройки поселений Ковернинского района
	                     ОКС
	   2021

	2021
	2 объекта
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1500,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Проекты планировки и межевания территорий
	ОКС
	     2021
	2021
	2 объекта
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500,0
	-
	-
	-
	1500,0
	-
	-
	-
	-
	-

	Разработка ПСД «Инженерная инфраструктура южного квартала р.п.Ковернино»
	ОКС
	    2021
	2021

	1 объект
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Строительство автомобильной дороги "Подъезд к молочной ферме от а/д Большие Круты-Малые круты-Романово в Ковернинском районе Нижегородской области"
	ОКС
	    2021
	2021
	0,328 км


	-

	-
	-
	-
	11572,1
	241,1
	241,1
	-
	-
	-
	 -
	-
	-
	-
	-
	-

	Строительство автомобильной дороги "Подъезд к молочной ферме в д.Михайлово Ковернинского района Нижегородской области"
	ОКС
	     2021
	2021
	0,367 км
	-
	-
	-
	-
	18080,6
	376,7
	376,7
	-
	-
	-
	  -
	-
	-
	-
	-
	-

	Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к молочной ферме в д.Кошелево от а/д д.Хохлома- д.Кошелево- д.Шишино в Ковернинском районе Нижегородской области"
	ОКС
	     2021
	2021
	-0,745 км
	-
	-
	-
	-
	43305,0
	902,2
	902,2
	-
	-
	-
	 -
	-
	-
	-
	-

	-

	Канализационные очистные сооружения производительностью 1100м3/сут с проводящим и отводящим коллекторами, расположенные в д.Сухоноска
	ОКС
	    2021
	2022
	1100 м3/сут
	-
	-
	-
	-
	200640,0
	6688,0
	-
	-
	241500,0
	8050,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Проект "Вам решать"
	ОКС
	     2021
	2022
	1объект
	-
	      -
	-
	-
	-
	-
	15000,0
	-
	-
	-
	15000.0
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по программе         
	
	    2021
	    2023
	
	
	-
	
	
	273597,7
	  20914,3
	  44394,7
	-
	311331,3
	 32584,3
	22633,9
	-
	69831,3
	24534,3
	6133,8
	-


