[image: image1.png]KOBEPHHUHO

W}/ﬁi@*

Qodratd
HOHMMISI





Администрация Ковернинского муниципального района 
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

	20.05.2013
	                                                           № 366

	
	

	[image: image2.png]



Об утверждении Программы капитального и текущего ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ковернинского района на 2013год


            В целях подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях в 2013-2014 году, поддержания материально-технической базы постановляю:   

            1. Утвердить прилагаемую Программу капитального и текущего ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ковернинского района на 2013 год.

           2.Ремонтно-строительные работы проводить согласно разработанной проектно-сметной документации с обоснованной стоимостью работ.

           3.Финансовому управлению Ковернинского района направить не менее

60 % имеющихся ассигнований на приобретение материалов в первом полуго-

дии 2013 года.

          4. Рекомендовать:

          4.1.Руководителям учреждений и предприятий, главам поселковой и сельских администраций, руководителям отраслей в срок до 10.05.2013 предоставить в ОКС сметы на объекты первостепенной важности.  

          4.2. Руководителям учреждений и предприятий, главам поселковой и сельских администраций, руководителям отраслей в течение летнего периода организовать работы по подготовке объектов социальной сферы к зиме и закончить их выполнение в срок до 10.09.2013.

          
5.  Заслушать ход реализации данной Программы в августе 2013 года.

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на ОКС Администрации Ковернинского  района  (Федотова А.В.)

          7.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Администрации                                                  С.И.Бровкин

          УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Ковернинского муниципального района

от  20.05.2013 № 366

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 

КАПИТАЛЬНОГО  И  ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА  ОБЪЕКТОВ  СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЫ,  ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА,  БЛАГОУСТРОЙСТВА  КОВЕРНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  НА 2013 ГОД.

Паспорт Программы.
	Наименование Программы
	         Муниципальная целевая Программа капитального и текущего ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства Ковернинского муниципального района на 2013 год.

	Основание для разработки Программы
	         Решение Земского собрания Ковернинского района Нижегородской области от 26.04.2012 года № 30 «О ходе реализации Программы капитального и текущего ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ковернинского района на 2012 год».

	Муниципальный заказчик Программы
	Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

	Разработчик Программы
	Отдел капитального строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

	Основная цель Программы
	Подготовка объектов социальной сферы и жилищно- коммунального хозяйства к работе в зимних условиях.

Подготовка наружных инженерных коммуникаций к работе в зимних условиях.

	Основные задачи Программы
	- капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства;

- капитальный и текущий ремонт наружных  инженерных сетей;

- расширение территорий зеленых насаждений: обустройство парков, скверов, садов, газонов, посадка зеленых насаждений, разбивка цветников;

- установка новых  детских площадок с использованием новейших технологий и художественных приемов;

- сохранение и восстановление улично-дорожной сети в границах муниципальных поселений Ковернинского района и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей необходимому уровню путем проведения работ по ремонту и благоустройству.   

	Сроки и этапы реализации Программы.
	2013 год.

Программа реализуется в 1 этап.

	Исполнители Программы
	1. Отдел образования Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области (по согласованию).

2. Отдел культуры и кино Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

3. Отдел по физической культуре и спорту Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области (по согласованию).

4. Администрация р.п.Ковернино (по согласованию).

5. Большемостовская сельская администрация (по согласованию).

6. Администрация Горевского сельского совета (по согласованию).

7. Администрация Гавриловского сельского совета  (по согласованию).

8. Скоробогатовская сельская администрация (по согласованию).

9. Хохломская сельская администрация (по согласованию).

10. МП ЖКХ «Ковернинское» (по согласованию).

11. МП ЖКХ «Сухоносовское» (по согласованию).

	 Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы
	          Общий объем финансирования Программы  на период реализации составляет 43874,3 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета Ковернинского муниципального района -14963,1 тыс.руб., в том числе:

    - районный бюджет-3421,5 тыс.руб.;

   - областной бюджет – 5984,8 тыс.руб.

    - бюджет поселений- 5556,8 тыс.руб.;

- внебюджетные средства- 20079,7 тыс.руб., в том числе:

     - средства ЖКХ- 19946,7 тыс.руб.;

     -привлеченные средства-133,0 тыс.руб.

 - необход.дополн. ср.-ва районного бюджета-8831,5 тыс.р.

	Система организации и контроля за исполнением Программы
	Контроль за исполнением Программы осуществляет Земское собрание и Администрация Ковернинского муниципального района.

	Индикаторы достижения цели Программы
	1. Количество объектов образования Ковернинского муниципального района, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт- 14 шт.

2. Количество объектов культуры Ковернинского муниципального района, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт- 12 шт.

3. Количество объектов физкультуры и спорта Ковернинского муниципального района, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт- 1 шт.

4. Количество объектов Ковернинского ЖКХ Ковернинского муниципального района, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт- 10 шт.

5. Количество объектов Сухоносовского ЖКХ Ковернинского муниципального района, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт- 4 шт.

6. Увеличится количество новых детских площадок - 2шт.

7. Увеличится количество зеленых насаждений, цветников- 1шт.

8.Ремонт дорог – на 7 улицах.



	Наименование индикатора целей программы
	Единица измерения индикатора целей программы
	2013 год.

	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	Образование
	%
	10
	30
	50
	10

	Культура
	
	10
	30
	30
	30

	Физическая культура и спорт
	
	10
	30
	60
	

	Благоустройство
	
	
	50
	50
	

	Ремонтные работы в зданиях сельских администраций
	
	10
	20
	35
	35

	Ковернинское ЖКХ
	
	10
	30
	50
	10

	Сухоносовское ЖКХ
	
	10
	30
	50
	10


Текст Программы.

2.1.Содержание проблемы.

         Основанием для разработки муниципальной Программа капитального и текущего ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства Ковернинского муниципального района на 2013 год является решение Земского собрания Ковернинского района Нижегородской области от 26.04.2012 года № 30 «О ходе реализации Программы капитального и текущего ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ковернинского района на 2012 год».

          Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий (капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство), направленных на улучшение качества условий жизни населения в Ковернинском муниципальном районе, повышение благоустроенности территорий,  повышение туристической и инвестиционной привлекательности района, формирование положительного имиджа территорий.  

          Объекты социальной и инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, имеют высокую степень физического и морального износа.          

          Техническое состояние и уровень энергоэффективности систем наружного освещения в Ковернинском муниципальном районе не соответствует общепринятым нормативам.

          Общий анализ благоустройства территорий в границах муниципального образования показывает наличие проблем с оснащенностью населенных пунктов детскими, спортивными, контейнерными площадками и малыми архитектурными формами.

2.2.Цели и задачи программы.

           Главной целью программы является:

- подготовка объектов социальной сферы и жилищно- коммунального хозяйства к работе в зимних условиях;

- создание комфортных условий проживания населения Ковернинского района.

           Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы и жилищно- коммунального хозяйства;

- капитальный и текущий ремонт наружных  инженерных сетей;

- капитальный и текущий ремонт объектов существующего энергопотребляющего оборудования;

- капитальный и текущий ремонт электрических сетей и энергоэффективного осветительного оборудования, в том числе замена на энергосберегающие приборы;

- расширение территорий зеленых насаждений: обустройство парков, скверов, садов, газонов, посадка зеленых насаждений, разбивка цветников;

- капитальный и текущий ремонт существующих элементов внешнего благоустройства, установка новых, в том числе, детских площадок, малых архитектурных форм с использованием новейших технологий и художественных приемов;

- сохранение и восстановление улично-дорожной сети в границах муниципальных поселений Ковернинского района и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей необходимому уровню путем проведения работ по ремонту и благоустройству.   

2.3.Сроки и этапы реализации программы.

Программа реализуется в 2013 году. Программа выполняется в 1 этап.

2.4.Управление программой и механизм ее реализации.

         Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Ковернинского муниципального района.

         Разработчиком Программы является отдел капитального строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

         Исполнителями программы являются учреждения образования (по согласованию) , культуры (по согласованию), спорта (по согласованию), сельские администрации (по согласованию), предприятия ЖКХ (по согласованию). 

         Координатором программы является отдел капитального строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

         Координатор программы:

- обеспечивает согласованные действия всех участников программы по подготовке и реализации мероприятий Программы, целевому и эффективному использованию бюджетных и внебюджетных средств, подготавливает отчеты о ходе ее реализации;

- уточняет перечень мероприятий по ее реализации.

2.5.Система программных мероприятий.

Мероприятия программы отражены в приложениях 1-8.

2.6.Ресурсное обеспечение программы.

          Финансирование программы обеспечивается за счет средств районного бюджета и внебюджетных средств.

           В целом для реализации программы в 2013 году требуется финансирование в объеме 43874,3 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета Ковернинского муниципального района -14963,1 тыс.руб., в том числе:

    - районный бюджет-3421,5 тыс.руб.;

   - областной бюджет -5984,8 тыс.руб.

    - бюджет поселений- 5556,8 тыс.руб.;

- внебюджетные средства- 20079,7 тыс.руб., в том числе:

     - средства ЖКХ- 19946,7 тыс.руб.;

     - спонсорские средства- 133,0 тыс.руб.

  -  необходим.дополнительные ср.-ва районного бюджета – 8831,5 тыс.руб.

  - состав затрат подтвержден сметами – 6 шт.

2.7.Индикаторы достижения цели программы.

	Наименование индикатора целей программы
	Единица измерения индикатора целей программы
	2013 год.

	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	Образование
	%
	10
	30
	50
	10

	Культура
	
	10
	30
	30
	30

	Физическая культура и спорт
	
	10
	30
	60
	

	Благоустройство
	
	
	50
	50
	

	Ремонтные работы в зданиях сельских администраций
	
	10
	20
	35
	35

	Ковернинское ЖКХ
	
	10
	30
	50
	10

	Сухоносовское ЖКХ
	
	10
	30
	50
	10


2.8.Показатели непосредственных результатов реализации Программы.

1. Количество объектов образования Ковернинского муниципального района, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт- 14 шт.

2. Количество объектов культуры Ковернинского муниципального района, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт- 12 шт.

3. Количество объектов физкультуры и спорта Ковернинского муниципального района, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт- 1 шт.

4. Количество объектов Ковернинского ЖКХ Ковернинского муниципального района, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт- 10 шт.

5. Количество объектов Сухоносовского ЖКХ Ковернинского муниципального района, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт- 4 шт.

6. Увеличится количество новых детских площадок - 2шт.

7. Увеличится количество зеленых насаждений, цветников- 1шт.

8.Ремонт дорог – на 7 улицах.

2.9.Оценка эффективности реализации Программы. 

	п/п
	Наименование подразделений
	Выполнение по объектам (шт.)

	
	
	на 01.01.2013г.
	на 01.01.2013г

	1
	Образование
	0
	14

	2
	Культура
	0
	12

	3
	Физическая культура и спорт
	0
	1

	4
	Благоустройство
	0
	50

	5
	Ремонтные работы в зданиях сельских администраций
	0
	6

	6
	Ковернинское ЖКХ
	0
	10

	7
	Сухоносовское ЖКХ
	0
	4


Оценка экономической эффективности реализации Программы. 

	п/п
	Расчетные составляющие
	Значение 2013 года

	1
	Объем финансирования программы, (А)
	43,87 млн.руб.

	2
	Количество проведенных мероприятий, объектов, (В)
	97

	3
	Экономическая эффективность, Эо=А/В
	0,45


2.10.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы,  и мероприятия по их снижению.

          Основным внешним фактором, негативно влияющим на реализацию программы – отсутствие (неполное) финансирование программы из местного бюджета.

          Механизмом минимизации негативного влияния внешних факторов  является оперативное реагирование на изменения финансирования программы с целью привлечения иных источников финансирования (спонсорская помощь и другое).

2.11.Система организации контроля за исполнением программы.

          Контроль за исполнением программы осуществляет Земское собрание Ковернинского района и Администрация Ковернинского муниципального района. 

          Отчеты о ходе выполнения программы по требованию в Земское собрание Ковернинского района предоставляет отдел капитального строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ковернинского муниципального района за 1 полугодие до 1 сентября 2013 года.

          Результаты реализации Программы по итогам работы за год сводятся в   таблицу, с расшифровкой в разрезе подразделений Администрации до 1 марта 2013 года. Отчет составляется по форме в соответствии с Постановлением Администрации Ковернинского муниципального района №21от 25.01.2011 года.

	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №1

	СВОДНАЯ   ВЕДОМОСТЬ.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СФЕРЫ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА НА 2013г.

	 
	 
	 
	План
	 
	Финансирование, тыс.руб

	№
	Объект 
	 
	на 2013 г.
	Источник
	Бюджетные
	Привлеченные
	Неободимые доп.

	п\п
	ремонта
	Перечень работ
	(т.р.)
	финансир.
	средства
	средства
	ср-ва районного

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	бюджета

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Образование
	Капитальный ремонт.
	1351,7
	р.б.
	670,0
	 
	681,7

	2
	Культура
	Капитальный ремонт.
	4110,0
	р.б.
	500
	 
	3610,0

	3
	Спорт
	Капитальный ремонт.
	200,0
	 
	 
	 
	200,0

	 
	Сельские 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	администрации
	Благоустройство
	14354,88
	 
	13123,08
	133
	1098,8

	 
	и р.п.Ковернино
	 
	 
	 
	р.б.
	1751,5
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	о.б.
	5984,8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	б.п.
	5386,8
	 
	 

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	5
	Здания сельских 
	Ремонт зданий администра-
	2279,0
	 
	670,0
	
	1609,0

	 
	администраций, 
	ций и объектов муниципаль-
	 
	р.б.
	500,0
	 
	 

	 
	р.п.Ковернино и 
	ной собственности
	 
	б.п
	170,0
	 
	 

	 
	районной Адм-ии
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Ковернинское
	 
	9432,2
	 
	 
	8040,2
	1392,0

	 
	 ЖКХ
	 
	 
	 
	 
	ЖКХ
	 

	7
	ОКС Администрации
	 
	 
	240
	 
	
	 
	240

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Сухоносовское ЖКХ
	 
	11906,5
	 
	 
	11906,5
	 

	 
	ЖКХ
	 
	 
	
	
	ЖКХ
	

	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
	43874,3
	 
	14963,1
	20079,7
	8831,5

	 
	
	
	
	 
	 р.б. 
	3421,5
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	о.б.
	5984,8
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	б.п.
	5556,8
	 
	

	 
	
	
	
	 
	ср-ва ЖКХ
	 
	19946,7
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	привл. ср.-ва
	 
	133
	 


	
	
	
	
	
	
	Приложение №2
	

	
	Дополнительные средства из районного бюджета на 2013 год по программе ремонтных работ

	    п/п     
	Объект ремонта
	Перечень работ.
	План
	 
	Финансирование, тыс.руб
	 

	
	
	
	2013 г.
	Источник
	Бюджетные
	Привлечен-
	Необх.доп.
	 

	
	
	
	т.р.
	финансир.
	средства
	ные ср-ва
	ср.район.
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	бюджета
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	 

	1.ОКС Администрации Ковернинского района
	 

	1.
	Скоробогатовская
	Проектирование и оследование
	240
	 
	 
	 
	240
	 

	 
	школа
	несущих конструкций
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	240
	 
	 
	 
	240
	 

	2. Отдел образования
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	р.п.Ковернино
	Ремонт кровли пристроя
	150
	 
	 
	 
	150
	 

	 
	д/с Рябинка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	МОУ начальная школа
	Замена насоса,устройство грязевика,термометр. 2 ма-
	28,3
	 
	 
	 
	28,3
	 

	 
	д./сад д.Шадрино
	нометра,вентиль д.50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	МДОУ д/сад Теремок
	Сварочные работы- ремонт котла,заме
	4
	 
	 
	 
	4
	 

	 
	д.Каменное
	на манометра,установка обр.клапана
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	МДОУ д/сад Колосок
	Ремонт теплотрассы,декоративный ре-
	18,4
	 
	 
	 
	18,4
	 

	 
	д.Б.Мосты
	монт, приобретение термометра
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	МДОУ д/сад Чебуршка
	Приобретение насоса.вентиль на расши
	19,7
	 
	 
	 
	19,7
	 

	 
	р.п.Ковернино
	ритель, насос на подпитку
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	МДОУ д/сад Ягодка
	Капитальный ремонт котла
	30,4
	 
	 
	 
	30,4
	 

	 
	с.Белбаж
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	МОУ начальная школа
	замена электронасоса
	25
	 
	 
	 
	25
	 

	 
	д./сад, .Б.Круты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	МОУ Каменская
	Замена насоса, манометры
	26,4
	 
	 
	 
	26,4
	 

	 
	ООШ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	МОУ начальная школа
	Замена отопительных котлов,замена
	50
	 
	 
	 
	50
	 

	 
	д./сад, д.Марково
	расширительного бачка,декор.ремонт
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	МОУ Белбашская
	Замена насоса,проводки,ремонт печей
	299
	 
	 
	 
	299
	 

	 
	ООШ
	и котлов,ремонт теплотрассы,замена аварийного кла-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	пана,замена манометров
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Деминская ООШ
	Замена насоса, ремонт дымососа,утеп-
	30,48
	 
	 
	 
	30,48
	 

	 
	 
	ление теплотрассы
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ИТОГО:
	 
	681,68
	 
	 
	 
	681,68
	

	2.Отдел культуры и кино
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Центр досуга
	Ремонт 2-х кабинетов 2 этажа основного здания
	435,0
	 
	 
	
	435,0
	

	 
	р.п.Ковернино
	Ремонт 2-х кабинетов ,корридоров пристроя
	850,0
	 
	 
	
	850,0
	

	 
	 
	Ремонт лестницы
	95,0
	 
	 
	
	95,0
	

	2
	Анисимовский СДК
	Ремонт системы отопления
	70,0
	 
	 
	 
	70,0
	

	 
	 
	Ремонт крыши,ремонт фасада
	500,0
	 
	 
	 
	500,0
	

	3
	Понуровский СДК
	Ремонт кружковой комнаты
	100,0
	 
	 
	 
	100,0
	 

	4
	Б.Крутовский СДК
	Ремонт фундамента здания
	200,0
	 
	 
	 
	200,0
	 

	5
	МУ МВЦ "Отчина"
	
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Косметический ремонт корридора и кабинета 1 эт.
	40,0
	 
	 
	
	40,0
	 

	 
	 
	Ремонт фасада здания
	220,0
	 
	 
	 
	220,0
	 

	6
	МОУ ДОД Детская
	Ремонт корридора
	70,0
	 
	 
	
	70,0
	 

	 
	музыкальная школа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	МОУ ДОД "Детская
	Замена окон на ПВХ
	60,0
	 
	 
	
	60,0
	 

	 
	художествення школа
	Ремонт потолка
	25,0
	 
	 
	 
	25,0
	 

	8
	Библиотека д.Б.Круты
	Замена окон на ПВХ
	200,0
	 
	 
	 
	200,0
	 

	9
	Библ-ка д.Гавриловка
	Замена крыльца
	100,0
	 
	 
	 
	100,0
	 

	10
	Библиотека д.Горево
	Ремонт помещения библиотеки
	250,0
	 
	 
	
	250,0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Центральная районная
	Замена окон на ПВХ
	240,0
	 
	 
	
	240,0
	 

	 
	библиотека п.Ковернино
	Замена канализационной системы
	40,0
	 
	 
	
	40,0
	 

	 
	 
	Замена крыльца
	35,0
	 
	 
	 
	35,0
	 

	12
	Детская библиотека
	Ремонт в помещении в здании по адресу ул.К.Марк
	80,0
	 
	 
	
	80,0
	 

	 
	 
	са
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	3610,0
	 
	 
	 
	3610,0
	 

	3.Отдел физической культуры и спорта
	 

	1
	с/к "Узола"
	Ремонт подвальных помещений 
	200,0
	 
	 
	 
	200,0
	 

	 
	р.п.Ковернино
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	200,0
	 
	 
	 
	200,0
	 

	4.Благоустройство
	

	1
	р.п.Ковернино
	Ремонт дорог по ул.Поселок Автобаза,Лесная,Стро.
	300
	 
	 
	 
	300
	

	 
	 
	Обрезка и покраска дервьев,посадка молодых де-
	40
	 
	 
	 
	40
	 

	 
	 
	ревьев и кустарников
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Установка вазонов
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	 
	 
	Уборка территории поселка от дров и мусора
	60
	 
	 
	 
	60
	 

	2
	д.Гавриловка
	Ремонт тратуара у памятника
	20
	 
	 
	 
	20
	 

	 
	 
	Проведение конкурса по благоустройству
	15
	 
	 
	 
	15
	 

	 
	 
	Установка фонарного освещения в д.Гари, ул.Узоль
	55
	 
	 
	 
	55
	 

	 
	 
	ская
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Обустройство контейнерных площадок
	60
	 
	 
	 
	60
	

	3
	д.Анисимово
	Ремонт дорожного покрытия по ул.Лесная
	538,8
	 
	 
	
	538,8
	

	 
	 
	в д.Анисимово - 0,200 км
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ИТОГО:
	 
	1098,8
	 
	 
	 
	1098,8
	

	5.Ремонт зданий администраций и объектов муниципальной собственности
	

	1
	Здание администра-
	
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	ции Ковернинского
	
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	района
	Ремонт кабинета статистики
	82,0
	 
	 
	
	82,0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	р.п.Ковернино
	КСШ №2 под помещение поселковой администрации
	967,0
	 
	 
	 
	967,0
	

	3
	Большемостовская
	Уст-во эл.проводки в помещении с/а (здание школы)
	500,0
	 
	 
	
	500,0
	

	 
	с/а
	Ремонт стен
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	 
	Ввод воды в здание
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Устройство канализации
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	 
	Устройство подвесных потолков
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	р.п.Ковернино, 
	Ремонт системы отопления отопления в гараже
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	ул.Советская
	районной администрации
	60,0
	 
	 
	 
	60,00
	

	 
	ИТОГО:
	 
	1609,0
	 
	 
	 
	1609,0
	

	5.Ковернинское ЖКХ.
	

	1
	Газовая котельная №1
	Замена одного сетевого насоса
	100,0
	 
	 
	
	100,0
	

	 
	р.п.Ковернино
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Газовая котельная №2
	Замена одного сетевого насоса
	100,0
	 
	 
	
	100,0
	

	 
	р.п.Ковернино
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	3
	Газовая котельная №5
	Замена одного сетевого насоса
	100,0
	 
	 
	
	100,0
	

	 
	р.п.Ковернино
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Котельная д.Понурово
	Замена циркуляционного насоса
	55,0
	 
	 
	
	55,0
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Котельная в д.Горево
	Замена циркуляционного и подпитывающего насо-
	30,0
	 
	 
	
	30,0
	

	 
	 
	са
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Водопровод 
	Замена участка водопровода от водонапорной башни по
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	д.Шадрино
	ул.Советская ПНД д.63мм , 580м
	280,0
	 
	 
	
	280,0
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	 
	Обвязка новой скважины
	35,0
	 
	 
	
	35,0
	

	 
	 
	Установка частотного регулятора
	65,0
	 
	 
	 
	65,0
	

	7
	Теплотрассы 
	Замена т.с.по ул.50летВЛКСМ от ТК до здания аптеки 90м
	285,0
	 
	 
	 
	285,0
	

	 
	р.п.Ковернино
	Замена т.с. по ул.Советской от зданий гаражей до ТК
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	д.219, 50м
	342,0
	 
	 
	 
	342,0
	

	 
	 
	Итого:
	1392,00
	 
	 
	 
	1392,00
	

	 
	 
	ИТОГО:
	8831,5
	 
	 
	 
	8831,5
	


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 3
	

	План ремонтных работ на 2013 год.
	

	3
	1.ОБРАЗОВАНИЕ.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.Школы.
	

	    п/п     
	Объект ремонта
	Перечень работ.
	План
	 
	 тыс.руб
	

	
	
	
	2013г.
	источник
	Бюджетные
	Привле-
	Необх.доп.
	

	
	
	
	т.р.
	финансир.
	средства
	ченные
	ср.район.
	

	
	
	
	 
	 
	 
	ср-ва
	бюджета
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	МБОУ 
	Промывка системы отопления, замена части труб
	28,0
	 
	28,0
	
	 
	

	 
	 "Белбажская ООШ"
	
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	 
	Итого:
	28,0
	р.б.
	28,0
	
	 
	

	2
	МБОУ "Понуровская основная школа"
	Ремонт системы отопления
	20,0
	 
	20,0
	 
	 
	

	 
	 
	Итого
	20,0
	р.б.
	20,0
	
	 
	

	3
	МБОУ "Анисимовская ООШ"
	Замена оконного блока
	20,0
	р.б.
	20,0
	 
	 
	

	 
	
	Замена проводов пожарной сигнализации
	22,0
	р.б.
	22,0
	 
	 
	

	 
	 
	Итого
	42,0
	р.б.
	42,0
	 
	 
	

	4
	МОУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Деминская
	Ремонт    котельной
	70,0
	р.б.
	70,0
	 
	 
	

	 
	ООШ
	Итого:
	70,0
	 
	70,0
	 
	 
	

	5
	МБОУ
	Ремонт пола
	70,0
	р.б.
	70,0
	
	 
	

	 
	Гавриловская СОШ
	(бетонная стяжка,  замена линолеума)
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	 
	Итого:
	70,0
	р.б.
	70,0
	
	 
	

	6
	МБОУ
	Замена ветхой электропроводки
	71,0
	 
	71,0
	 
	 
	

	 
	Каменская ООШ
	Итого:
	71,0
	р.б.
	71,0
	 
	 
	

	7
	МБОУ "Семинская основная школа"
	Ремонт крыши над спортзалом
	50,0
	 
	50,0
	 
	 
	

	 
	 
	Итого
	50,0
	 
	50,0
	 
	 
	

	8
	МБОУ "Горевская  СОШ"
	Ремонт системы отопления
	50,0
	р.б.
	50,0
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	9
	МОУ Ковернинская средняя школа №1
	Ремонт системы отопления
	40,0
	р.б.
	40,0
	 
	 
	

	 
	 
	Ремонт системы отопления в здании интерната
	20,0
	
	20,0
	 
	 
	

	 
	 
	Итого
	 
	 
	60,0
	 
	 
	

	 
	 
	Итого по школам
	461,0
	р.б.
	461,0
	 
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	1.2.Детские сады.

	
	
	
	
	
	
	
	

	    п/п     
	Объект ремонта
	Перечень работ.
	План
	Источник 
	Источник финансирования, тыс.руб

	
	
	
	2013г.
	финансир.
	Бюджетные
	Спонсорские 
	Дополнит.

	
	
	
	т.р.
	 
	средства
	средства
	ср.район.

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	бюджета

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	10
	МДОУ 
	 
	 
	
	 
	
	 

	*
	д/с"Рябинка"
	Ремонт  коридора центрального входа
	17,0
	
	17,0
	
	 

	 
	п.Ковернино
	Ремонт системы отопления
	15.0
	
	15,00
	
	 

	 
	 
	Итого:
	32,0
	
	32,0
	
	 

	11
	МДОУ
	Замена труб водоснабжения
	20,0
	 
	20,0
	 
	 

	*
	д/с"Калинка"
	
	 
	 
	 
	
	 

	 
	д. Анисимово
	Итого
	20,0
	р.б.
	20,0
	
	 

	12
	МДОУ
	Замена ламп накаливания на люминистентные
	29,0
	 
	29,0
	 
	 

	 
	д/с "Солнышко"
	Замена сливных бачков унитазов
	20,0
	 
	20,0
	 
	 

	 
	д.Семино
	Итого
	49,00
	 
	49,00
	 
	 

	13
	МДОУ д/с  Колосок" д. Большие Мосты
	Облицовка плиткой кухни
	45,00
	р.б.
	45,00
	 
	 

	 
	 
	Ремонт системы отопления
	40,00
	р.б.
	40,00
	 
	 

	 
	 
	Итого
	85,00
	 
	85,00
	 
	 

	14
	МДОУ д/с "Чебурашка" п. Ковернино
	Облицовка плиткой   части  кухни
	18,0
	р.б.
	18,0
	 
	 

	 
	 
	Итого
	18,0
	 
	18,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ПО ДЕТСКИМ САДАМ:
	209,0
	р.б.
	209,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ:
	670,00
	р.б.
	670,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Заведующая отделом образования
	
	
	
	В.Г.Селезнева
	


	
	
	
	
	
	
	Приложение №3

	2.ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ и КИНО.

	
	
	
	
	
	
	
	

	    п/п     
	Объект ремонта
	Перечень работ.
	План
	 
	Финансирование, тыс.руб

	
	
	
	2013 г.
	Источник
	Бюджетные
	Привлечен-
	Необх.допол.

	
	
	
	т.р.
	финансир.
	средства
	ные ср-ва
	ср-ва район.

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	бюджета

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Центр досуга
	Ремонт 2-х кабинетов 2-го этажа основного здания
	685,0
	р.б.
	250,0
	
	435

	 
	 
	Ремонт 2-х кабинетов,корридора пристроя к осн.здан.
	850,0
	 
	 
	
	850

	 
	р.п.Ковернино
	Ремонт лестницы
	95,0
	 
	 
	
	95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	1630,0
	 
	250,0
	 
	1380,0

	2
	Б.Крутовский СДК
	Ремонт фундамента здания
	200,0
	 
	 
	 
	200,00

	 
	 
	Итого:
	200,0
	 
	 
	 
	200,0

	3
	Анисимовский СДК
	Ремонт системы отопления
	70,0
	 
	 
	 
	70,0

	 
	 
	Ремонт крыши,ремонт фасада
	500,0
	 
	 
	 
	500,0

	 
	 
	Итого:
	570,0
	 
	 
	 
	570,0

	4
	МОУ ДОД "Детская 
	Ремонт корридора
	70,0
	 
	 
	 
	70,00

	 
	музыкальная школа"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	70,0
	 
	 
	 
	70,0

	5
	Центральная районная
	Замена окон на ПВХ 
	240,0
	 
	 
	
	240,0

	 
	библиотека р.п.Ковернино
	Замена канлизационной системы
	40,0
	 
	 
	
	40,00

	 
	 
	Замена крыльца
	35,0
	 
	 
	
	35,00

	 
	 
	Итого:
	315,0
	 
	 
	 
	315,00

	6
	Центральная детская
	Ремонт помещения
	250,0
	р.б.
	170,0
	
	80,00

	 
	библиотека
	Итого:
	250,0
	 
	170,0
	 
	80,00

	7
	Библиотека д.Б.Круты
	Замена окон на ПВХ
	200,0
	 
	 
	
	200,00

	 
	 
	Итого:
	200,0
	 
	 
	 
	200,0

	8
	Библиотека д.Гавриловка
	Замена крыльца
	100,0
	 
	 
	
	100,00

	 
	 
	Итого:
	100,0
	 
	 
	 
	100,00

	9
	Библиотека 
	Текущий ремонт помещений
	250,0
	 
	 
	
	250,00

	 
	д.Горево
	Итого:
	250,0
	 
	 
	 
	250,00

	10
	МУ МВЦ "Отчина"
	Обследование здания
	80,0
	я
	80,0
	 
	 

	 
	 
	Косметический ремонт коридора и кабинета
	40,0
	 
	 
	
	40,0

	 
	 
	Ремонт фасада здания
	220,0
	 
	 
	 
	220,0

	 
	 
	Итого:
	340
	 
	80
	 
	260

	11.
	МОУ ДОД "Детская
	Замена окон на ПВХ
	60
	 
	 
	 
	60

	 
	художественная школа
	Ремонт потолков
	25
	 
	 
	 
	25

	 
	 
	Итого:
	85
	 
	 
	 
	85

	12
	Понуровский СДК
	Ремонт кружковой комнаты
	100
	 
	 
	 
	100

	 
	 
	Итого:
	100
	 
	 
	 
	100

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по программе
	4110
	 
	500
	 
	3610


	ОТДЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ                   Приложение 4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    п/п     
	Объект ремонта
	Перечень работ.
	План
	 
	Финансирование, тыс.руб

	
	
	
	2013 г.
	Источник
	Бюджетные
	Привлечен-
	Необх.доп.

	
	
	
	т.р.
	финансир.
	средства
	ные ср-ва
	ср.район.

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	бюджета

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	д. Гавриловка                         ск "Олимп"
	Покраска напольного покрытия спортивного зала, нанесение разметки
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	п. Ковернино
	Замена окон 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ск "Узола"
	Замена освещения спортивного зала:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-установка световых точек
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	-установка энергосберегающих ламп
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Установка противопожарной двери в электрощитовой
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Замена водопровода внутренних сетей здания 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт подвального помещения 
	 
	 
	 
	 
	200.0

	 
	 
	Замена кровельного покрытия крыши
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	200,0


	
	
	
	
	
	
	Приложение №5

	4. БЛАГОУСТРОЙСТВО.

	
	
	
	
	
	
	
	

	    п/п     
	Объект ремонта
	Перечень работ.
	План
	 
	Финансирование, тыс.руб

	
	
	
	2013г.
	Источник
	Бюджетные
	Привле-
	Необх.доп.

	
	
	
	т.р.
	финансир.
	средства
	ченные
	ср-ва района

	
	
	
	 
	 
	 
	ср-ва
	бюдж.посел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Администрация
	Содержание и ремонт мест захоронения
	100,00
	б.п
	 
	
	 

	 
	р.п.Ковернино
	Строительство  и ремонт колодцев
	30,00
	б.п
	 
	
	 

	 
	 
	Ремонт пешеходных мостиков
	20,00
	б.п
	 
	
	 

	 
	 
	Ремонт автомостов
	30,00
	б.п
	 
	
	 

	 
	 
	Замена дорожных знаков и устройство дорожной разметки
	10,00
	б.п
	 
	
	 

	 
	 
	Подготовка и проведение мероприятий посвященных Дню Победы: в т.ч.:
	80,00
	б.п, сп.ср
	 
	
	 

	 
	 
	1.Ремонт памятников погибшим воинам (К.Маркса, КСШ-1);
	25,00
	
	 
	
	 

	 
	 
	2.Строительство и ремонт палисадников у ветеранов ВОВ    (2  чел.);
	20,00
	
	 
	
	 

	 
	 
	3.Оформление улиц  и площадей    (растяжки, лозунги, флаги)
	10,00
	
	 
	
	 

	 
	 
	4.Обкос территорий у жилых домов, ветеранов ВОВ и вдов
	25,00
	
	 
	
	 

	 
	 
	Спиливание старых деревьев
	100,00
	б.п
	 
	
	 

	 
	 
	Организация и проведение работ по благоустройству р.п.Ковернино в т.ч.:
	50,00
	б.п.
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	1. Строительство, ремонт и покраска изгородей и ограждений
	40,00
	б.п.
	 
	
	 

	 
	 
	2. Разбивка  цветников и декоративных полисадников возле административных зданий и учреждений, около домов  частного сектора.
	10,00
	
	 
	
	 

	 
	 
	Ремонт игровых спортивных площадок
	10,00
	сп.с.
	 
	
	 

	 
	 
	Содержание  зоны отдыха
	10,00
	б.п
	 
	
	 

	 
	 
	Вывоз мусора  и ТБО
	1000,00
	б.п
	 
	
	 

	 
	 
	Благоустройство территории  парка им. Разумовского:
	450,00
	б.п
	 
	
	 

	 
	 
	1.Ремонт деревянных конструкций («Трон») – 4 шт
	16,00
	
	 
	
	 

	 
	 
	2.Уборка опасных деревьев-15 шт.
	30,00
	
	 
	
	 

	 
	 
	3.Декоративный ремонт детской игровой площадки (покраска, ремонт  деревянных построек)
	60,00
	
	 
	 
	 

	 
	 
	4.Реставрация и замена скворечников, опор на «Птичьей поляне»
	4,00
	
	 
	 
	 

	 
	 
	5.Восстановление поляны «Лабиринт»
	60,00
	
	 
	 
	 

	 
	 
	6.Капитальный ремонт чаши «Колдовского озера»
	114,00
	
	 
	 
	 

	 
	 
	7.Озеленение
	30,00
	
	 
	 
	 

	 
	 
	8.Реагенты для очистки Озера
	4,00
	
	 
	 
	 

	 
	 
	9.Зарплата дворников
	132,00
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Содержание фонтана:
	80,00
	б.п
	 
	 
	 

	 
	 
	1.Приобретение насоса
	50,00
	
	 
	 
	 

	 
	 
	2.Приобретение специального реагента для очистки
	4,00
	
	 
	 
	 

	 
	 
	3.Содержание, уборка и озеленение
	26,00
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Выкашивание  травы  в скверах, по обочинам дорог, по улицам 
	250,00
	б.п
	 
	 
	 

	 
	 
	Акарицидная обработка от клеща
	25,00
	
	 
	 
	 

	 
	 
	.Проведение конкурса по благоустройству территории
	80,00
	
	 
	 
	 

	 
	 
	.Очистка от песка, ямочный ремонт площадей
	30,00
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Обустройство стоянки для такси
	30
	б.п
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт дорожного покрытия р.п.Ковернино, ул.Б.Ильинка- 0,600 км
	1329,6
	о.б.
	930,7
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	р.б.
	398,9
	
	 

	 
	 
	Кап.ремонт проездов и придом.территорий ул.Солнечная д.1а,2,2а - 675 кв.м
	449,3
	о.б.
	314,5
	
	 

	 
	 
	 
	 
	р.б.
	134,8
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	4163,9
	 
	4163,9
	 
	 

	 
	Гавриловская с/а
	Ямочный ремонт д. Малахово, ул. Полевая д. Гавриловка
	10,0
	б.п.
	5,0
	5,0
	 

	 
	 
	Обкос на территории населенных пунктов Гавриловского с/совета
	45,0
	б.п.
	30,0
	15,0
	 

	 
	 
	Озеленение детских площадок
	5.0
	б.п.
	 
	5.0
	 

	 
	 
	Посадка зеленых насаждений, устройство цветников
	10.0
	б.п.
	 
	10.0
	 

	 
	 
	Установка скамеек, урн
	10,0
	б.п.
	 
	10,0
	 

	 
	 
	Обрезка и покраска деревьев. Спиливание старых, сухих деревьев
	10,.0
	б.п.
	10.0
	 
	 

	 
	 
	Ремонт изгороди вокруг кладбища в д. Гавриловка-2
	15.0
	б.п.
	5.0
	10.0
	 

	 
	 
	Покраска изгороди кладбища д. Грязино, д. Мурени
	15,0
	б.п.
	5,0
	10,0
	 

	 
	 
	Благоустройство детских площадок(д. Максимово, д. Мурени)
	20.0
	б.п.
	5,0
	15.0
	 

	 
	 
	Покраска  фасадов зданий
	30.0
	б.п.
	 
	30.0
	 

	 
	 
	Ремонт тротуара у памятника погибшему солдату
	5,0
	б.п.
	 
	5.0
	 

	 
	 
	Ремонт ключика в д. Гавриловка
	15.0
	б.п.
	 
	15.0
	 

	 
	 
	Ремонт дорожн.покрытия д.Гавриловка, ул.Солнечная - 0,600 км
	1859,8
	о.б.
	1301,9
	 
	 

	 
	 
	
	 
	р.б.
	557,9
	 
	 

	 
	 
	Кап.ремонт проездов и придом. территорий ул.Солнечная,д.1,2 -1192 кв.м
	692,1
	о.б.
	484,5
	 
	 

	 
	 
	
	 
	р.б.
	207,6
	 
	 

	 
	 
	Ремонт ключика в д. Лукино( замена деревянных лотков на плас-
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	тиковые трубы д.50)
	10,0
	б.п.
	10,0
	 
	 

	 
	 
	Благоустройство катка
	8.00
	 
	5.00
	3.00
	 

	 
	 
	Итого:
	2759,90
	
	2626,90
	133,00
	 

	 
	Горевская с/а
	Капитальный ремонт изгороди кладбища в с.Белбаж
	150.0
	б.п.
	150.0
	 
	 

	 
	 
	Капитальный ремонт изгороди кладбища в д.Мокловка
	70.0
	б.п.
	70.0
	 
	 

	 
	 
	Ремонт памятников погибшим воинам в с. Белбаж,с. Горево, 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	д. Понурово
	15,0
	б.п.
	15.0
	 
	 

	 
	 
	Уборка старых деревьев
	30.0
	б.п.
	30.0
	 
	 

	 
	 
	Уборка старых домов
	30,0
	б.п.
	30.0
	
	 

	 
	 
	Ремонт плотины в д. Талица
	20.0
	б.п.
	20.0
	
	 

	 
	 
	Ремонт дорожного покрытия в д.Горево, ул.Молодежная - 0,300 км
	928,3
	о.б.
	649,8
	
	 

	 
	 
	
	 
	р.б.
	278,5
	
	 

	 
	 
	Ремонт дорожного покрытия в д.Понурово , ул.Центральная - 0,279 км
	867,0
	о.б.
	606,8
	
	 

	 
	 
	
	 
	р.б.
	260,1
	
	 

	 
	 
	Ремонт моста в  д. Вязовка
	10.0
	б.п.
	10.0
	
	 

	 
	 
	Покраска щитов объявлений
	2.0
	б.п.
	2.0
	
	

	 
	 
	Обкос  травы и сорняков
	100.0
	б.п.
	100.0
	
	 

	 
	 
	Приобретение рассады цветов, разбивка цветников
	20.0
	б.п.
	20.0
	
	 

	 
	 
	Итого:
	2242,3
	 
	2242,3
	 
	 

	 
	Хохломская с/а
	Ремонт дорожного покрытия на ул.Школьная в с.Хохлома- 0,180 км
	464,6
	о.б.
	325,2
	 
	 

	 
	 
	
	 
	р.б.
	139,4
	 
	 

	 
	 
	Строительство колодца в д. Грачево
	55,0
	б.п.
	55,0
	 
	 

	 
	 
	Строительство колодца в д. Михайлово
	60,0
	б.п.
	60,0
	 
	 

	 
	 
	Строительство бытовой скважины д. Анисимово
	45,0
	б.п.
	45,0
	 
	 

	 
	 
	Устройство ямочного ремонта с песком и щебнем с планирова-
	15,0
	б.п.
	15,0
	 
	 

	 
	 
	нием а\грейдером, д. Тарасово на улице Центральная д.37
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Засыпка ям в д. Мартыново с грейдированием
	25,0
	б.п.
	25,0
	 
	 

	 
	 
	Устройство водопропускной ж/трубы, диаметром 0.5 через 
	40,0
	б.п.
	40,0
	 
	 

	 
	 
	овраг в  д. Брындино
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительство мостового перехода через овраг в д.Кротово, длина 4м
	25,0
	б.п.
	25,0
	 
	 

	 
	 
	Итого :
	729,6
	
	729,6
	 
	 

	 
	Скоробогатовская с/а
	Строительство перехода  через р. Узола из д. Воротнево
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	в д. Кулигино
	60,0
	б.п.
	60,0
	 
	 

	 
	 
	Ремонт изгороди на  кладбище  в д. Семино
	50,0
	б.п.
	50,0
	 
	 

	 
	 
	Покраска д. площадок в д. Сухоноска(2),Семино (2)
	40,0
	б.п.
	40,0
	 
	 

	
	 
	Обустройство детской площадки в д. Семино пл. Победы
	15,0
	б.п
	15,0
	 
	 

	
	 
	Сквер " Юбилейный" (посадка деревьев,обустройство газонов)
	20,00
	б.п
	20,00
	 
	 

	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	Обустройство цветников у здания сельской администрации,
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	памятников  погибших воинов в д. Семино, д. Сухоноска
	5,00
	б.п, спон ср
	5,00
	 
	 

	
	
	Строительство хоккейной коробки в д.Семино
	55,00
	б.п.с.с
	55,00
	 
	 

	
	
	Капитальный ремонт проездов и придомовых территорий в д.Сухо-
	 
	
	 
	
	 

	
	 
	носка ,ул.Юбилейная д.2,3,13,14,15,16 -3585 кв.м
	1698,70
	о.б.
	1189,12
	
	 

	
	 
	
	 
	р.б.
	509,58
	
	 

	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	Установка фонарного освещения у хоккейной коробки в д.Семино.
	70,00
	б.п.сп.с
	70,00
	
	 

	 
	 
	Подсыпка щебнем ямы и грейдирование в д. Ленино
	30,00
	б.п.сп.с.
	30,00
	
	 

	 
	 
	Уборка деревьев в д. Сухоноска ул. Юбилейная д.7(5 шт)д.2(3шт)
	15,00
	б.п
	15,00
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	2058,70
	 
	2058,70
	 
	 

	 
	Б.Мостовская с/а
	Спиливание деревьев -д. Шадрино - 1 шт.
	4,00
	б.п.
	4,00
	 
	 

	 
	 
	                                     д. Марково- 1 шт.
	2,00
	б.п.
	2,00
	 
	 

	 
	 
	                                     д.Калениха - 2 шт.
	5,00
	б.п.
	5,00
	 
	 

	 
	 
	Ремонт памятников, обелисков - д.Б.Круты - 1 шт.
	10,00
	б.п.
	10,00
	 
	 

	 
	
	                                                    д.Марково - 1 шт.
	10,00
	б.п.
	10,00
	 
	 

	 
	
	                                                    д.Б.Мосты - 1 шт.
	5,00
	б.п.
	5,00
	 
	 

	 
	
	Капитальный ремонт изгороди кладбищ - д.Язвины
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	                                                                 д.Степаново
	35,00
	б.п.
	35,00
	 
	 

	 
	
	Капитальный ремонт колодца - д.М.Мосты - 1 шт.
	5,00
	б.п.
	5,00
	 
	 

	 
	
	Снос ветхого жилья - д.Шадрино, ул.Заречная
	8,00
	б.п.
	8,00
	 
	 

	 
	
	                                  д.Шмаки, ул. Центральная
	30,00
	б.п.
	30,00
	 
	 

	 
	 
	Ремонт дорожного покрытия д.Б.Мосты, ул.Победы - 0,500 км
	1187,68
	о.б.
	831,38
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	р.б.
	356,31
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	1301,68
	 
	1301,68
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО:
	13256,08
	 
	13123,08
	133
	 


	
	
	
	
	
	
	Приложение №6

	5.РЕМОНТ  ЗДАНИЙ  АДМИНИСТРАЦИЙ и ОБЪЕКТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ.

	    п/п     
	Объект ремонта
	Перечень работ.
	План
	 
	 

	
	
	
	2013 г.
	Источник
	Бюджетные
	Привлечен-
	Необход.допол.

	
	
	
	т.р.
	финансир.
	средства
	ные ср-ва
	ср-ва района и

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	бюдж.поселен.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Здание Администрации 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	Ковернинского района
	Ремонт системы отопления здания администрации
	400,0
	р.б.
	400,0
	
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт домов муниципальной собственности
	100,0
	р.б.
	100,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	500,0
	 
	500,0
	 
	 

	 
	Большемостовская с/а
	Ремонт помещения МПО д.Наумово:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Остекление окон - 10 шт.
	100
	б.п.
	100,0
	 
	 

	 
	 
	Устройство железных ворот
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт системы отопления помещения МПО
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Декоративный ремонт
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	100
	 
	100
	 
	 

	 
	 
	Ремонт системы отопления в помещении сельской
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	администрации
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	д.Каменное
	30
	б.п.
	30
	 
	 

	 
	 
	д.Б.Круты
	40
	б.п.
	40
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	70
	 
	70
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	670
	 
	670
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	Приложение №7

	6. КОВЕРНИНСКОЕ  ЖКХ.

	
	
	
	
	
	
	
	

	    п/п     
	Объект ремонта
	Перечень работ.
	План
	 
	Финансирование, тыс.руб

	
	
	
	2013 г.
	Источник
	Бюджетные
	Привлечен-
	Необх.доп.

	
	
	
	т.р.
	финансир.
	средства
	ные средства
	ср-ва район.

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	бюджета

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	п.Ковернино
	Ремонт теплотрассы от теплопункта до СОШ № 2 Ду-100
	1326,8
	 
	 
	1326,8ЖКХ
	 

	 
	 
	Ремонт теплотрассы от теплопункта до д/с"Ромашка" 
	645,0
	 
	 
	645,0ЖКХ
	 

	 
	 
	Ремонт теплотрассы от теплового пункта по ул.Чкалова 
	1148,3
	 
	 
	1148,3ЖКХ
	 

	 
	 
	Ремонт до д/с "Рябинка"
	232,6
	 
	 
	232,6ЖКХ
	 

	 
	 
	Ремонт теплотрассы от котельной № 2 до тепловой камеры
	485,6
	 
	 
	485,6ЖКХ
	 

	 
	 
	по ул.К.Маркса
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Ремонт теплотрассы от ТК № 2 до к 1 ул.К.Маркса
	396,4
	 
	 
	396,4ЖКХ
	 

	 
	
	Ремонт теплотрассы от теповой камеры по ул.Коммунис-
	198,6
	 
	 
	198,6ЖКХ
	 

	 
	
	тов до д.№ 46
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Ремонт теплотрассы от гаража администрации до ТК по
	395,6
	 
	 
	395,6ЖКХ
	 

	 
	
	ул.Советская
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	Ремонт теплотрассы от ТК №3 до здания общепита
	2345,6
	 
	 
	2345,6ЖКХ
	 

	 
	д.Понурово
	Ремонт теплотрассы на бывшую школу - 80 м, Ду -76,           замена ввода ХДС,ПХД Ду -50 - 100 м,ревизия внутридомовой системы ХДС
	865,7
	 
	 
	865,7ЖКХ
	 

	 
	 
	Замена ввода ХДС,ПХД Ду-80 - 100 м
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ревизия внутридомовой системы ХВС и теплоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	8040,2
	 
	 
	8040,2ЖКХ
	 


	
	
	
	
	
	
	Приложение №8

	СУХОНОСОВСКОЕ  ЖКХ

	
	
	
	
	
	
	
	

	    п/п     
	Объект ремонта
	Перечень работ.
	План
	 
	 

	
	
	
	2013 г.
	Источник
	Бюджетные
	Средства
	Необх.допол.

	
	
	
	т.р.
	финансир.
	средства
	ЖКХ
	ср-ва район.

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	бюджета

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	д.Семино
	Ремонт котла КСВ-1,86
	10,0
	 
	 
	10,0 ЖКХ
	 

	 
	 
	Установка химводоподготовки
	90,0
	 
	 
	90,0ЖКХ
	 

	 
	 
	Замена насосного оборудования
	100,0
	 
	 
	100,0ЖКХ
	 

	 
	 
	Замена горелок
	591,0
	 
	 
	591,0ЖКХ
	 

	 
	д.Сухоноска
	Перевооружение котельной
	4470,0
	 
	 
	4470,0ЖКХ
	 

	 
	 
	Ремонт теплотрасс
	10,0
	 
	 
	10,0ЖКХ
	 

	 
	 
	Замена питательного трубопровода котла
	10,0
	 
	 
	10,0 ЖКХ
	 

	 
	д.Анисимово
	Замена автоматики
	250,0
	 
	 
	250,0ЖКХ
	 

	 
	 
	Установка химводоподготовки
	90,0
	 
	 
	90,0ЖКХ
	 

	 
	 
	Замена насосного оборудования
	100,0
	 
	 
	100,0ЖКХ
	 

	 
	 
	Замена горелок
	700,0
	 
	 
	700,0ЖКХ
	 

	 
	д.Гавриловка
	Техническое перевооружение котельной
	5440,0
	 
	 
	5440,0ЖКХ
	 

	 
	 
	Установка СОУ
	31,5
	 
	 
	31,5ЖКХ
	 

	 
	 
	Замена датчиков по метану
	14,0
	 
	 
	14,0ЖКХ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу:
	11906,5
	 
	 
	11906,5ЖКХ
	 


