[image: image1.png]KOBEPHHUHO

W}/ﬁi@*

Qodratd
HOHMMISI





Администрация

Ковернинского муниципального района Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

	28.05.2014
	                                                           № 267

	
	

	[image: image2.png]



Об утверждении Программы капитального и текущего ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ковернинского района на 2014год


            В целях подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях в 2014-2015 году, поддержания материально-технической базы постановляю:   

            1. Утвердить прилагаемую Программу капитального и текущего ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ковернинского района на 2014 год.

           2.Ремонтно-строительные работы проводить согласно разработанной проектно-сметной документации с обоснованной стоимостью работ.

           3.Финансовому управлению Администрации Ковернинского района и главам городского и сельских поселений предусмотреть в бюджете муниципального района и поселений средства на финансирование мероприятий Программы с учетом возможностей доходной части бюджета муниципального района и поселений на 2014 год.

          4. Рекомендовать руководителям учреждений и предприятий, главам поселковой и сельских администраций, руководителям отраслей:

          4.1. В срок до 10.06.2014 предоставить в отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства Администрации Ковернинского муниципального района сметы на объекты первостепенной важности.  

          4.2. В течение летнего периода организовать работы по подготовке объектов социальной сферы к зиме и закончить их выполнение в срок до 10.09.2014.

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства Администрации Ковернинского муниципального района  (Федотова А.В.)

           6.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы Администрации                                                                    А.Г.Кудряшов

          УТВЕРЖДЕНА

        постановлением         

         Администрации

          Ковернинского

муниципального района

от 28.05.2014    № 267

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

КАПИТАЛЬНОГО  И  ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА  ОБЪЕКТОВ  СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЫ,  ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА,  БЛАГОУСТРОЙСТВА  КОВЕРНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  НА 2014 ГОД.

Паспорт Программы.

	Наименование Программы
	         Муниципальная Программа капитального и текущего ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства Ковернинского муниципального района на 2014 год.

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Решение Земского собрания Ковернинского района Нижегородской области от 27 июня 2013 г. № 82 «Об утверждении положения об отделе капитального строительства, архитектуры и градостроительства Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области»

	Муниципальный заказчик Программы
	Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

	Разработчик Программы
	Отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

	Основная цель Программы
	Подготовка объектов социальной сферы и жилищно- коммунального хозяйства к работе в зимних условиях.

Подготовка наружных инженерных коммуникаций к работе в зимних условиях.

	Основные задачи Программы
	- капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства;

- капитальный и текущий ремонт наружных  инженерных сетей;

- расширение территорий зеленых насаждений: обустройство парков, скверов, садов, газонов, посадка зеленых насаждений, разбивка цветников;

- установка новых  детских площадок с использованием новейших технологий и художественных приемов;

- сохранение и восстановление улично-дорожной сети в границах муниципальных поселений Ковернинского района и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей необходимому уровню путем проведения работ по ремонту и благоустройству.   

	Сроки и этапы реализации Программы.
	2014 год.

Программа реализуется в 1 этап.

	Исполнители Программы
	1.  Администрация Ковернинского муниципального района (по согласованию).

 2. Отдел образования Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области (по согласованию).

3. Отдел культуры и кино Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

4. Отдел по физической культуре и спорту Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области (по согласованию).

5. Отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства Администрации Ковернинского муниципального района (по согласованию).

6. Администрация р.п.Ковернино (по согласованию).

7. Большемостовская сельская администрация (по согласованию).

8. Администрация Горевского сельского совета (по согласованию).

9. Администрация Гавриловского сельского совета  (по согласованию).

10. Хохломская сельская администрация (по согласованию).

11. МП ЖКХ «Ковернинское» (по согласованию).

12. МП Ковернинского района  ЖКХ «Сухоносовское» (по согласованию).

	 Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы
	          Общий объем финансирования Программы  на период реализации составляет 13101,00 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

- Средства бюджета Ковернинского муниципального района  - 7 144,00 тыс.руб., в том числе:

    - районный бюджет-1414,60 тыс.руб.;

     - бюджет поселений- 5729,40  тыс.руб.;

- Внебюджетные средства- 5687,00  тыс.руб., в том числе:

     - средства ЖКХ- 5311,00  тыс.руб.;

     -привлеченные средства-376,00  тыс.руб.

 - Необходимые  дополнительные средства районного бюджета - 270,00 тыс.р.

	Система организации и контроля за исполнением Программы
	По итогам реализации Программы проводиться подготовка отчетов два раза в год (по итогам года и первого полугодия).

Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется Администрацией Ковернинского муниципального района.

	Индикаторы достижения цели Программы
	1. Количество объектов образования Ковернинского муниципального района, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт- 10 шт.

2. Количество объектов культуры Ковернинского муниципального района, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт- 4 шт.

3. Количество объектов физкультуры и спорта Ковернинского муниципального района, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт- 1 шт.

4. Количество объектов МП ЖКХ Ковернинское, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт- 5шт.

5. Количество объектов МП ЖКХ  Сухоносовское, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт- 4 шт.

6. Увеличится количество зеленых насаждений, цветников- 2 шт.

7. Ремонт дорог – на 7 улицах.



	Наименование индикатора целей программы
	Единица измерения индикатора целей программы
	2014 год.

	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	Образование
	%
	10
	30
	50
	10

	Культура
	
	10
	30
	30
	30

	Физическая культура и спорт
	
	10
	30
	60
	

	Благоустройство
	
	
	50
	50
	

	Ремонтные работы в зданиях сельских администраций
	
	10
	20
	35
	35

	МП ЖКХ Коверниское
	
	10
	30
	50
	10

	МП ЖКХ Сухоносовское
	
	10
	30
	50
	10


Текст Программы.

2.1.Содержание проблемы.

          Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий (капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство), направленных на улучшение качества условий жизни населения в Ковернинском муниципальном районе, повышение благоустроенности территорий,  повышение туристической и инвестиционной привлекательности района, формирование положительного имиджа территорий.  

          Объекты социальной и инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, имеют высокую степень физического и морального износа.          

          Техническое состояние и уровень энергоэффективности систем наружного освещения в Ковернинском муниципальном районе не соответствует общепринятым нормативам.

          Общий анализ благоустройства территорий в границах муниципального образования показывает наличие проблем с оснащенностью населенных пунктов детскими, спортивными, контейнерными площадками и малыми архитектурными формами.

2.2.Цели и задачи программы.

           Главной целью программы является:

- подготовка объектов социальной сферы и жилищно- коммунального хозяйства к работе в зимних условиях;

- создание комфортных условий проживания населения Ковернинского района.

           Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы и жилищно- коммунального хозяйства;

- капитальный и текущий ремонт наружных  инженерных сетей;

- капитальный и текущий ремонт объектов существующего энергопотребляющего оборудования;

- капитальный и текущий ремонт электрических сетей и энергоэффективного осветительного оборудования, в том числе замена на энергосберегающие приборы;

- расширение территорий зеленых насаждений: обустройство парков, скверов, садов, газонов, посадка зеленых насаждений, разбивка цветников;

- капитальный и текущий ремонт существующих элементов внешнего благоустройства, установка новых, в том числе, детских площадок, малых архитектурных форм с использованием новейших технологий и художественных приемов;

- сохранение и восстановление улично-дорожной сети в границах муниципальных поселений Ковернинского района и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей необходимому уровню путем проведения работ по ремонту и благоустройству.   

2.3.Сроки и этапы реализации программы.

Программа реализуется в 2014 году. Программа выполняется в 1 этап.

2.4.Управление программой и механизм ее реализации.

         Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Ковернинского муниципального района.

         Разработчиком Программы является отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

         Исполнителями программы являются учреждения образования (по согласованию), культуры (по согласованию), спорта (по согласованию), Администрация Ковернинского района (по согласованию), сельские администрации (по согласованию), предприятия ЖКХ (по согласованию). 

         Координатором программы является отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

         Координатор программы:

- обеспечивает согласованные действия всех участников программы по подготовке и реализации мероприятий Программы, целевому и эффективному использованию бюджетных и внебюджетных средств, подготавливает отчеты о ходе ее реализации;

- уточняет перечень мероприятий по ее реализации.

2.5.Система программных мероприятий.

Мероприятия программы отражены в приложениях 1-8.

2.6.Ресурсное обеспечение программы.

          Финансирование программы обеспечивается за счет средств районного бюджета и внебюджетных средств.

           В целом для реализации программы в 2014 году требуется финансирование в объеме 13101,00 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

- Средства бюджета Ковернинского муниципального района -7144,00 тыс.руб., в том числе:

    - районный бюджет-1414,60 тыс.руб.;

    - бюджет поселений- 5729,40 тыс.руб.;

- Внебюджетные средства- 5687,00 тыс.руб., в том числе:

     - средства ЖКХ- 5311,00 тыс.руб.;

     - спонсорские средства- 376,00 тыс.руб.

  -  Необходимые дополнительные средства районного бюджета – 270,00 тыс.руб.

2.7.Индикаторы достижения цели программы.

	Наименование индикатора целей программы
	Единица измерения индикатора целей программы
	2014 год.

	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	Образование
	%
	10
	30
	50
	10

	Культура
	
	10
	30
	30
	30

	Физическая культура и спорт
	
	10
	30
	60
	

	Благоустройство
	
	
	50
	50
	

	Ремонтные работы в зданиях сельских администраций
	
	10
	20
	35
	35

	МП ЖКХ Коверниское
	
	10
	30
	50
	10

	МП ЖКХ Сухоносовское
	
	10
	30
	50
	10


2.8.Показатели непосредственных результатов реализации Программы.

1. Количество объектов образования Ковернинского муниципального района, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт- 10 шт.

2. Количество объектов культуры Ковернинского муниципального района, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт- 4 шт.

3. Количество объектов физкультуры и спорта Ковернинского муниципального района, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт- 1 шт.

4. Количество объектов МП ЖКХ Коверниское, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт- 5 шт.

5. Количество объектов МП ЖКХ Сухоносовское в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт- 4 шт.

6. Увеличится количество зеленых насаждений, цветников- 2 шт.

7.Ремонт дорог – на 7 улицах.

2.9.Оценка эффективности реализации Программы. 

	п/п
	Наименование подразделений
	Выполнение по объектам (шт.)

	
	
	на 01.01.2014г.
	на 01.01.2015г

	1
	Образование
	0
	11

	2
	Культура
	0
	4

	3
	Физическая культура и спорт
	0
	1

	4
	Благоустройство
	0
	5

	5
	Ремонтные работы в зданиях сельских администраций
	0
	4

	6
	МП ЖКХ Коверниское
	0
	5

	7
	МП ЖКХ Сухоносовское
	0
	4


Оценка экономической эффективности реализации Программы. 

	п/п
	Расчетные составляющие
	Значение 2014 года

	1
	Объем финансирования программы, (А)
	13101,00 тыс.руб.

	2
	Количество проведенных мероприятий, объектов, (В)
	34

	3
	Экономическая эффективность, Эо=А/В
	0,41


2.10.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы,  и мероприятия по их снижению.

          Основным внешним фактором, негативно влияющим на реализацию программы – отсутствие (неполное) финансирование программы из местного бюджета.

          Механизмом минимизации негативного влияния внешних факторов  является оперативное реагирование на изменения финансирования программы с целью привлечения иных источников финансирования (спонсорская помощь и другое).

2.11.Система организации контроля за исполнением программы.

          Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация Ковернинского муниципального района. 

Отдел капитального строительства архитектуры и градостроительства Администрации Ковернинского муниципального района  предоставляет сводный отчет о ходе реализации программы и ее эффективности в отдел экономики и развития предпринимательства Администрации Ковернинского муниципального района до 1 марта по итогам года и до 1 августа - за полугодие в соответствии с постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 25 января 2011 года № 21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга реализации муниципальных целевых программ в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».

          Результаты реализации Программы по итогам работы за год сводятся в   таблицу, с расшифровкой в разрезе подразделений Администрации до 1 марта 2015 года. Отчет составляется по форме в соответствии с Постановлением Администрации Ковернинского муниципального района №21от 25.01.2011 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга реализации муниципальных целевых программ в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».

	
	
	
	
	
	
	Приложение №1

	СВОДНАЯ   ВЕДОМОСТЬ.

	ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

	СФЕРЫ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА 

	КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА НА 2014г.

	 
	 
	 
	План
	 
	Финансирование, тыс.руб

	№
	Объект 
	 
	на 2014 г.
	Источник
	Бюджетные
	Привлеченные
	Необходимые доп.

	п\п
	ремонта
	Перечень работ
	(т.р.)
	финансир.
	средства
	средства
	ср-ва районного

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	бюджета

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Образование
	Капитальный ремонт.
	700,0
	р.б.
	700,0
	 
	 

	2
	Культура
	Капитальный ремонт.
	200,0
	р.б.
	200
	 
	 

	3
	Спорт
	Капитальный ремонт.
	40,0
	р.б.
	40,0
	 
	 

	 
	Сельские 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	администрации
	Благоустройство
	4784,4
	 
	4178,4
	336,0
	270,0

	 
	и р.п.Ковернино
	 
	 
	р.б.
	0,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	б.п.
	4178,4
	 
	 

	5
	Здания сельских 
	Ремонт зданий администраций
	2065,6
	 
	2025,6
	40,0
	 

	 
	администраций, 
	 и объектов муниципальной
	 
	р.б.
	474,6
	 
	 

	 
	р.п.Ковернино и 
	 собственности
	 
	б.п
	1551,0
	 
	 

	 
	районной Адм-ии
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Ковернинское
	 
	4160,0
	 
	 
	4160,0
	 

	 
	 ЖКХ
	 
	 
	 
	 
	ЖКХ
	 

	7
	Сухоносовское ЖКХ
	 
	1151,0
	 
	 
	1151,0
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	ЖКХ
	

	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
	13101,00
	 
	7144,00
	5687,0
	270,0

	 
	
	 
	 
	 р.б. 
	1414,60
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	б.п.
	5729,4
	 
	 

	 
	
	 
	 
	ср-ва ЖКХ
	 
	5311,0
	 

	 
	 
	 
	 
	привл. ср.-ва
	 
	376,0
	 


	
	
	
	
	
	
	Приложение №2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.ОБРАЗОВАНИЕ.

	
	
	
	
	
	
	
	

	    п/п     
	Объект ремонта
	Перечень работ.
	План
	 
	 Финансирование, тыс.руб

	
	
	
	2014г.
	источник
	Бюджетные
	Привле-
	Необх.доп.

	
	
	
	т.р.
	финансир.
	средства
	ченные
	ср.район.

	
	
	
	 
	 
	 
	ср-ва
	бюджета

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	ШКОЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	МОУ КСШ № 1
	Ремонт пищеблока
	100,0
	р.б.
	100,0
	 
	 

	 
	 
	Замена проводки системы пожарной сигнализации
	60,0
	р.б.
	60,0
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	160,0
	 
	160,0
	 
	 

	2
	МБОУ 
	Замена распределительного узла системы оттопления
	65,0
	р.б.
	65,0
	 
	 

	 
	Ковернинская
	Обработка чердачных помещений
	50,0
	р.б.
	50,0
	 
	 

	 
	СОШ № 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого:
	115,0
	 
	115,0
	 
	 

	3
	МБОУ
	Ремонт кабинетов
	100,0
	р.б.
	100,0
	 
	 

	 
	Скоробогатовская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СОШ
	Итого:
	100,0
	 
	100,0
	 
	 

	4
	МБОУ
	Замена оконных блоков
	60,0
	р.б.
	60,0
	 
	 

	 
	Анисимовская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ООШ
	Итого:
	60,0
	 
	60,0
	 
	 

	5
	МБОУ
	Обработка чердачных помещений
	50,0
	р.б.
	50,0
	 
	 

	 
	Семинская 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ООШ
	Итого:
	50,0
	 
	50,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по школам:
	485,0
	 
	485,0
	 
	 

	 
	 
	ДЕТСКИЕ САДЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	МДОУ
	Ремонт 3-х прогулочных веранд
	100,0
	р.б.
	100,0
	 
	 

	 
	д/с "Ромашка"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	п.Ковернино
	Итого:
	100,0
	 
	100,0
	 
	 

	7
	МДОУ
	Ремонт канализации, водопровода
	30,0
	р.б.
	30,0
	 
	 

	 
	д/с "Чебурашка"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	30,0
	 
	30,0
	 
	 

	8
	МДОУ
	Замена проводки в подвале
	12,0
	р.б.
	12,0
	 
	 

	 
	д/с "Сказка"
	Замена дверного блока
	23,0
	р.б.
	23,0
	 
	 

	 
	д.Сухоноска
	Итого:
	35,0
	 
	35,0
	 
	 

	9
	МДОУ
	Замена водопровода в группах
	30,0
	р.б.
	30,0
	 
	 

	 
	д/с "Калинка"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	д.Анисимово
	Итого:
	30,0
	 
	30,0
	 
	 

	10
	МДОУ
	Ремонт крыши 
	20,0
	р.б.
	20,0
	 
	 

	 
	д/с "Родничок"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	д.Хохлома
	Итого:
	20,0
	 
	20,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по детским садам:
	215,0
	 
	215,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ПО ОБРАЗОВАНИЮ:
	700,0
	 
	700,0
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	Приложение №3

	2.ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И КИНО.

	
	
	
	
	
	
	
	

	    п/п     
	Объект ремонта
	Перечень работ.
	План
	 
	Финансирование, тыс.руб

	
	
	
	2014 г.
	Источник
	Бюджетные
	Привлечен-
	Необх.допол.

	
	
	
	т.р.
	финансир.
	средства
	ные ср-ва
	ср-ва район.

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	бюджета

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Центр досуга
	Ремонт лестничной площадки
	125,0
	р.б.
	125,0
	
	 

	 
	р.п.Ковернино
	
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	Итого:
	125,0
	 
	125,0
	 
	 

	2
	Центральная районная 
	Замена окон на ПВХ
	15,0
	р.б.
	15,0
	 
	 

	 
	библиотека р.п.Ковернино
	
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	Итого:
	15,0
	 
	15,0
	 
	 

	3
	Горевская сельская
	Замена электропроводки
	35,0
	р.б.
	35,0
	 
	 

	 
	библиотека - филиал
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	35,0
	 
	35,0
	 
	 

	4
	МБУК МВЦ "Отчина"
	Ремонт коридора
	25,0
	р.б.
	25,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	25,0
	 
	25,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО по отделу культуры и кино:
	200,0
	 
	200,0
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	Приложение №4

	3. ОТДЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ                  

	
	
	
	
	
	
	
	

	    п/п     
	Объект ремонта
	Перечень работ.
	План
	 
	Финансирование, тыс.руб

	
	
	
	2014 г.
	Источник
	Бюджетные
	Привлечен-
	Необх.доп.

	
	
	
	т.р.
	финансир.
	средства
	ные ср-ва
	ср.район.

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	бюджета

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	р.п. Ковернино
	Капитальный ремонт внутреннего водопровода
	40,0
	р.б.
	40,0
	 
	 

	 
	МУ Спорткомплекс
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	"Узола"
	Итого:
	40,0
	 
	40,0
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО по отделу физической культуры и спорта:
	40,0
	 
	40,0
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	Приложение №5

	4. БЛАГОУСТРОЙСТВО.

	
	
	
	
	
	
	
	

	    п/п     
	Объект ремонта
	Перечень работ.
	План
	 
	Финансирование, тыс.руб

	
	
	
	2013г.
	Источник
	Бюджетные
	Привле-
	Необх.доп.

	
	
	
	т.р.
	финансир.
	средства
	ченные
	ср-ва района

	
	
	
	 
	 
	 
	ср-ва
	бюдж.посел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Администрация
	Содержание и ремонт мест захоронения:
	16,10
	б.п.
	16,10
	
	 

	 
	р.п.Ковернино
	Строительство и ремонт колодцев (ул.Боровая, ул.Заречная)
	30,00
	б.п.
	30,00
	
	 

	 
	 
	Ремонт пешеходных мостиков (ул Школьная)
	10,00
	б.п.
	10,00
	
	 

	 
	 
	Ремонт автомостов (ул Рыбная)
	15,00
	б.п.
	15,00
	
	 

	 
	 
	Подготовка и проведение мероприятий  по благоустройству посвященных Дню Победы:
	80,00
	б.п.
	80,00
	
	 

	 
	 
	Спиливание старых деревьев
	100,00
	б.п.
	100,00
	
	 

	 
	 
	Организация и проведение работ по благоустройству р.п.Ковернино:
	150,00
	б.п.
	150,00
	
	 

	 
	 
	Ремонт игровых спортивных площадок
	10,00
	с.с.
	 
	10,0
	 

	 
	 
	Благоустройство территории парка им.Разумовского:
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	       1.Уборка опасных деревьев
	10,00
	б.п.
	10,00
	
	 

	 
	 
	       2.Декоративный ремонт детской игровой площадки
	10,00
	б.п.
	10,00
	
	 

	 
	 
	       3.Реставрация и замена скворечников, опор на "Птичьей поляне"
	1,50
	б.п.
	1,50
	
	 

	 
	 
	Выкашивание травы в скверах, по обочине дорог по улицам р.п.Ковернино
	250,00
	б.п.
	250,00
	
	 

	 
	 
	Снос ветхих зданий и строений
	500,00
	б.п.
	500,00
	
	 

	 
	 
	Итого:
	1182,6
	 
	1172,6
	10,0
	 

	2
	Гавриловская с/а
	Ремонт дороги ул.Садовая
	1200,0
	б.п.
	1200,0
	 
	 

	 
	 
	Обкос травы на территории населенных пунктов Гавриловского сельсовета
	50,0
	б.п.+с.с.
	30,0
	20,0
	 

	 
	 
	Посадка зеленых насаждений, устройство цветников
	20,0
	с.с.
	 
	20,0
	 

	 
	 
	Обустройство детских площадок д.Демино, д.Максимово, д.Беляево
	75,0
	б.п.+с.с.
	52,0
	23,0
	 

	 
	 
	Обрезка и покраска деревьев.Спиливание старых сухих деревьев
	30,0
	б.п.+с.с.
	15,0
	15,0
	 

	 
	 
	Ремонт моста в д.Мурени
	10,0
	с.с.
	 
	10,0
	 

	 
	 
	Ремонт тротуара у памятника погибшему солдату
	25,0
	р.б.доп.ср.+с.с.
	 
	5,0
	20,0

	 
	 
	Ремонт ключика д.Гавриловка
	15,0
	с.с.
	 
	15,0
	 

	 
	 
	Итого:
	1425,00
	 
	1297,00
	108,00
	20,00

	3
	Горевская с/а
	Ремонт памятников погибшим воинам с.Горево, с.Белбаж, д.Понурово
	60,0
	б.п.
	60,0
	 
	 

	 
	 
	Капитальный ремонт моста д.Талица
	100,0
	б.п.
	100,0
	 
	 

	 
	 
	Строительства моста д.Бобылевка
	70,0
	р.б.доп.ср.
	 
	 
	70,0

	 
	 
	Текущий ремонт дорог (засыпка ям песком и шлаком)
	50,0
	р.б.доп.ср.
	 
	 
	50,0

	 
	 
	Замена надгробной плиты на могиле погибших летчиков
	30,0
	б.п.
	 
	
	30,0

	 
	 
	Капитальный ремонт изгороди на кладбище д.Протасиха
	50,0
	б.п.
	 
	
	50,0

	 
	 
	Строительство изгороди на кладбище д.Мокловка
	50,0
	б.п.
	 
	
	50,0

	 
	 
	Уборка старых деревьев 6 шт.
	48,0
	б.п.
	 
	48,0
	 

	 
	 
	Снос старых домов 3 шт.
	30,0
	с.с.
	 
	30,0
	 

	 
	 
	Снос старых складов д.Понурово
	60,0
	с.с.
	 
	60,0
	 

	 
	 
	Итого:
	548,0
	 
	160,0
	138,0
	250,0

	4
	Хохломская с/а
	Устройство ямочного ремонта песком и щебнем с планированием а/грейдером :
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	д.Анисомово ул.Лесная (200 м.п.)
	538,8
	б.п.
	538,8
	 
	 

	 
	 
	д.Тарасово ул.Центральная
	15,0
	б.п.
	15,0
	 
	 

	 
	 
	с.Хохлома ул.Заречная
	25,0
	б.п.
	25,0
	 
	 

	 
	 
	Устройство водопропускной ж/б трубы, диам. 0,5 м. ч/з овраг д.Брындино
	70,0
	б.п.
	70,0
	 
	 

	 
	 
	Ремонт моста через р.Крутишка в с.Хохлома ул.Интернацианальная
	50,0
	б.п.
	50,0
	 
	 

	 
	 
	Итого :
	698,8
	 
	698,8
	 
	 

	5
	Б.Мостовская с/а
	Ремонт дороги ул.Юбилейная д.Большие Мосты
	150,00
	б.п.
	150,00
	 
	 

	 
	 
	Ремонт дороги ул.Молодежная д.Б-Круты
	500,00
	б.п.
	500,00
	 
	 

	 
	 
	Строительство бытовой скважины д.Шеломки
	60,00
	б.п.
	60,00
	 
	 

	 
	 
	Чистка колодца д.Большие Долы
	5,00
	б.п.
	5,00
	 
	 

	 
	
	Строительство изгороди кладбищ д.Талицы, д.Гомино
	70,00
	б.п.+с.с.
	30,00
	40
	 

	 
	
	Уборка аварийных деревьев д.Талицы,д.Гомино,д.Гладышево
	25,00
	б.п.+с.с.
	15,00
	10
	 

	 
	
	Строительство дет.площадки д.Талицы, д.Наумово(достроить)
	120,00
	б.п.+с.с.
	90,00
	30
	 

	 
	 
	Итого:
	930,00
	 
	850,00
	80,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ:
	4784,40
	 
	4178,40
	336,00
	270,00


	
	
	
	
	
	
	Приложение №6

	5.РЕМОНТ  ЗДАНИЙ  АДМИНИСТРАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ.

	    п/п     
	Объект ремонта
	Перечень работ.
	План
	 
	 

	
	
	
	2014 г.
	Источник
	Бюджетные
	Привлечен-
	Необход.допол.

	
	
	
	т.р.
	финансир.
	средства
	ные ср-ва
	ср-ва района и

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	бюдж.поселен.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	 Администрация
	Старое здание КСШ №2:
	967,0
	б.п.
	967,0
	
	 

	 
	р.п.Ковернино
	ремонт с переоборудованием 3-х кабинетов с заменой системы оттопления, освещения, дверных и оконных блоков
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	967,0
	 
	967,0
	 
	 

	2
	Гавриловская с/а
	Ремонт пожарного депо
	20,0
	б.п.
	20,0
	 
	 

	 
	 
	Покраска фасадов зданий
	30,0
	с.с.
	 
	30,0
	 

	 
	 
	Покраска пола в СК "ОЛИМП"
	45,0
	б.п.
	45,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	95,0
	 
	65,0
	30,0
	 

	3
	Горевская с/а
	Здание администрации с.Горево:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Замена входных дверей
	50,00
	б.п.
	50,00
	 
	 

	 
	 
	Ремонт туалета
	50,00
	б.п.
	50,00
	 
	 

	 
	 
	Декоративныйремонт здания администрации с.Белбаж
	99,00
	б.п.
	99,00
	 
	 

	 
	 
	Ремонт МПО с.Горево
	30,00
	б.п.
	30,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	229,0
	 
	229,0
	 
	 

	4
	Б.Мостовская с/а
	Ремонт крыши МПО д.Шадрино
	120,0
	б.п.+с.с.
	110,0
	10,0
	 

	 
	 
	Ремонт системы отопления помещений здания администр. Б-Круты
	20,0
	б.п. 
	20,0
	 
	 

	 
	 
	Ремонт коридора, лестницы,помещений здания администр.д.Большие Мосты
	160,0
	б.п.
	160,0
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	300,0
	 
	290,0
	10,0
	 

	5
	Администрация
	Ремонт кабинета информатики в здании Администрации
	100,0
	р.б.
	100,0
	 
	 

	 
	Ковернинского
	Ремонт кабинета статистики в здании Администрации
	74,6
	р.б.
	74,6
	 
	 

	 
	района
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	Итого:
	174,60
	 
	174,60
	 
	 

	6
	ОКС  Администрации
	Капитальный ремонт муниципальных квартир
	100,00
	р.б.
	100,00
	 
	 

	 
	Ковернинского р-на
	Ремонтные работы в Скоробогатовской СОШ
	200,00
	р.б.
	200,00
	 
	 

	 
	
	Итого:
	300,00
	 
	300,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО по ремонту зданий:
	2065,60
	 
	2025,60
	40,00
	 


	
	
	
	
	
	
	Приложение №7

	6. КОВЕРНИНСКОЕ  ЖКХ.

	
	
	
	
	
	
	
	

	    п/п     
	Объект ремонта
	Перечень работ.
	План
	 
	Финансирование, тыс.руб

	
	
	
	2013 г.
	Источник
	Бюджетные
	Средства
	Необх.доп.

	
	
	
	т.р.
	финансир.
	средства
	ЖКХ
	ср-ва район.

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	бюджета

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	п.Ковернино
	Замена водопровода  (280 м.п.) ул Казанина к ж/д №№1,3,5
	140,0
	 
	 
	140,0
	 

	 
	 
	Замена водопровода  (200 м.п.) МОУ КСОШ №1, ул.Школьная д12
	100,0
	 
	 
	100,0
	 

	 
	 
	Замена участка водопровода к котельной №1 ул.Чкалова
	80,0
	 
	 
	80,0
	 

	 
	 
	Замена теплотрассы к д/с "Ромашка", ул.Чкалова,ул.Школьная
	480,0
	 
	 
	480,0
	 

	 
	 
	Замена теплотрассы к МОУ КСОШ №2 ул.Чкалова, ул.Юбилейная
	850,0
	 
	 
	850,0
	 

	 
	 
	Замена теплотрассы от котельной №2 до ТК у библиотеки, ул.К Маркса
	380,0
	 
	 
	380,0
	 

	 
	 
	Монтаж бетонных колец и запорной арматуры,замена задвижек ул.Казанина 
	31,2
	 
	 
	31,2
	 

	 
	 
	Замена задвижки и пожарного гидранта ул.Школьная
	19,2
	 
	 
	19,2
	 

	 
	 
	Замена задвижки, ремонт  пожарного гидранта ул.Советская
	15,6
	 
	 
	15,6
	 

	 
	 
	Ремонт пожарного гидранта ул.Б.Ильинка
	7,0
	 
	 
	7,0
	 

	 
	 
	Замена водозаборной колонки ул.Полевая
	8,0
	 
	 
	8,0
	 

	 
	 
	Ремонт канализационных колодцев ул.Южная,ул.1-Луговая.ул.2-Луговая
	60,0
	 
	 
	60,0
	 

	 
	 
	Утепление теплотрассы (100 м.п.) ул.Чкалова
	35,0
	 
	 
	35,0
	 

	 
	 
	Замена задвижек ул. К.Маркса
	25,4
	 
	 
	25,4
	 

	 
	 
	Замена задвижки ул.Чкалова в ТП у котельной №1
	8,6
	 
	 
	8,6
	 

	 
	 
	Ремонт котла ул.Чкалова д.35
	246,0
	 
	 
	246,0
	 

	 
	 
	Ремонт кровли,земена вентилятора, насоса,бурса  ул.К.Маркса д.22
	167,5
	 
	 
	167,5
	 

	 
	
	Замена циркулярного насоса,бурса ул.Коммунистов
	66,0
	 
	 
	66,0
	 

	 
	
	Ремонт кровли, стен ул.Чкалова д.55А
	40,0
	 
	 
	40,0
	 

	 
	
	Ремоночисных сооружений ул.Пролетарская
	65,0
	 
	 
	65,0
	 

	 
	
	Замена фекального насоса на канализационной насосной станции
	32,5
	 
	 
	32,5
	 

	 
	
	Замена насосов(водопровод) ул.Полевая,ул.Казанина,ул.Солнечная,ул.1 Мая
	142,0
	 
	 
	142,0
	 

	 
	
	Ремонт водопроводной насосной станции ул.Школьная
	30,0
	 
	 
	30,0
	 

	 
	
	Ремонт водозаборной скважины ул.Казанина
	380,0
	 
	 
	380,0
	 

	 
	 
	Итого:
	3409,0
	 
	 
	3409,0
	 

	2
	д.Горево
	Утепление теплотрассы (200 м.п.) ул.Медведева
	70,0
	 
	 
	70,0
	 

	 
	 
	Замена насоса, вентилятора ул.Медведева
	61,5
	 
	 
	61,5
	 

	 
	 
	Итого:
	131,5
	 
	 
	131,5
	 

	3
	д.Шадрино
	Ремонт водопроводной насосной станции ул.Сельская
	35,0
	 
	 
	35,0
	 

	 
	 
	Итого:
	35,0
	 
	 
	35,0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по капитальному ремонту:
	3575,5
	 
	 
	3575,5
	 

	 
	 
	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	п.Ковернино
	Ремонт водопроводного колодца , ремонт колонки, ул.Советская, 27
	4,0
	 
	 
	4,0
	 

	 
	 
	Ремонт водопроводного колодца , ремонт колонки, ул.Полевая, 29
	4,0
	 
	 
	4,0
	 

	 
	 
	Ремонт водопроводного колодца , ремонт колонки, ул.1 Мая,16
	4,0
	 
	 
	4,0
	 

	 
	 
	Ремонт водопроводного колодца , ремонт колонки, ул.50 лет ВЛКСМ,24
	4,0
	 
	 
	4,0
	 

	 
	 
	Ремонт водопроводного колодца , ремонт колонки, ул.К.Маркса, 46
	4,0
	 
	 
	4,0
	 

	 
	 
	Ремонт тепловой камеры ул.Коммунистов, 46
	10,0
	 
	 
	10,0
	 

	 
	 
	Ремонт тепловой камеры ул.К.Маркса,4
	10,0
	 
	 
	10,0
	 

	 
	 
	Ремонт тепловой камеры ул.Школьная, 12
	10,0
	 
	 
	10,0
	 

	 
	 
	Покраска оборудования и бытовых помещений котельной №2 ул.К.Маркса,22
	9,0
	 
	 
	9,0
	 

	 
	 
	Покраска оборудования, замена сантехники котельной №1, ул.Чкалова, 35
	6,0
	 
	 
	6,0
	 

	 
	 
	Ремонт и наладка оборудования котельной №5 ул.Коммунистов,65
	15,0
	 
	 
	15,0
	 

	 
	 
	Покраска оборудования  очистных сооружений ул.Кооперативная
	19,5
	 
	 
	19,5
	 

	 
	 
	Ремонт водозаборной скважины ул. 1 Мая
	145,0
	 
	 
	145,0
	 

	 
	 
	Ремонт водонапорной башни ул.1 Мая
	22,5
	 
	 
	22,5
	 

	 
	 
	Ремонт водонапорной башни ул.Казанина
	21,0
	 
	 
	21,0
	 

	 
	 
	Итого:
	288,0
	 
	 
	288,0
	 

	5
	д. Горево
	Замена участков теплосетей к ж/д №№9,7 от котельной, ул.Медведева(60 п.м.)
	125,0
	 
	 
	125,0
	 

	 
	 
	Декоративный ремонт котельной ул.Медведева
	5,0
	 
	 
	5,0
	 

	 
	 
	Ремонт оборудования котельной ул.Медведева
	15,0
	 
	 
	15,0
	 

	 
	 
	Итого:
	145,0
	 
	 
	145,0
	 

	6
	д.Шадрино
	Замена водопровода (частично) ул.Сельская,ул.Советская (250 м.п.)
	80,0
	 
	 
	80,0
	 

	 
	 
	Ремонт водонапорной башни ул.Сельская
	16,5
	 
	 
	16,5
	 

	 
	 
	Итого:
	96,5
	 
	 
	96,5
	 

	7
	д.Б.Круты
	Замена участков водопровода ул.Центральная (150 м.п.)
	40,0
	 
	 
	40,0
	 

	 
	 
	Итого:
	40,0
	 
	 
	40,0
	 

	8
	д.Понурово
	Ремонт и наладка оборудования котельной
	15,0
	 
	 
	15,0
	 

	 
	 
	Итого:
	15,0
	 
	 
	15,0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по текущему ремонту:
	584,5
	 
	 
	584,5
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО:
	4160,0
	 
	 
	4160,0
	 


	
	
	
	
	
	
	Приложение №8

	7. СУХОНОСОВСКОЕ  ЖКХ

	
	
	
	
	
	
	
	

	    п/п     
	Объект ремонта
	Перечень работ.
	План
	 
	 Финансирование, тыс.руб

	
	
	
	2014 г.
	Источник
	Бюджетные
	Средства
	Необх.допол.

	
	
	
	т.р.
	финансир.
	средства
	ЖКХ
	ср-ва район.

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	бюджета

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	д.Тарасово
	Замена насоса на скважине
	10,0
	 
	 
	10,0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	10,0
	 
	 
	10,0
	 

	2
	д.Сухоноска
	Ремонт теплотрассы, 300 м.п.
	433,0
	 
	 
	433,0
	 

	 
	 
	Замена водопровода, 230 м.п.
	270,0
	 
	 
	270,0
	 

	 
	 
	Установка водяного счетчика на скважине
	7,5
	 
	 
	7,5
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	710,5
	 
	 
	710,5
	 

	3
	д.Анисимово
	Установка химоводоподготовки в котельной
	85,0
	 
	 
	85,0
	 

	 
	 
	Установка водяного счетчика на скважине
	7,5
	 
	 
	7,5
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	92,5
	 
	 
	92,5
	 

	4
	д.Гавриловка
	Установка узла учета тепловой энергии
	140,0
	 
	 
	140,0
	 

	 
	 
	Замена насоса на скважине
	20,0
	 
	 
	20,0
	 

	 
	 
	Установка газодувки на очистных сооружениях
	98,0
	 
	 
	98,0
	 

	 
	 
	Текущий ремонт водопровода
	80,0
	 
	 
	80,0
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	338,0
	 
	 
	338,0
	 

	 
	 
	Всего по программе:
	1151,0
	 
	 
	1151,0
	 


