[image: image1.png]KOBEPHHUHO

W}/ﬁi@*

Qodratd
HOHMMISI





Администрация

Ковернинского муниципального района Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

	                 19.09.2014
	                                                       № 618


О внесении изменений в постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 28.05.2014 года № 267 «Об утверждении Программы капитального и текущего ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ковернинского района на 2014 год»

            В целях приведения в соответствие муниципальной Программы капитального и текущего ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ковернинского муниципального района на 2014 год, на основании Решения Земского собрания Ковернинского района Нижегородской области от 27.03.2014 № 58 «О внесении изменений в решение Земского собрания от 16.12.2013 года № 181 «О бюджете муниципального района на 2014 год» Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области

п о с т а н о в л  я е т :

1. Внести следующие изменения в  муниципальную Программу капитального и текущего  ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ковернинского муниципального района на 2014 год (далее - Программа), утвержденную Постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области № 267 от 28.05.2014:

1.1. В паспорте Программы в раздел «Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

	Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы
	          Общий объем финансирования Программы  на период реализации составляет 15583,90 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

- Средства бюджета Ковернинского муниципального района  - 9626,98 тыс.руб., в том числе:

    - районный бюджет-3857,58 тыс.руб.;

    - бюджет учреждений - 40,00 тыс. руб.;

    - бюджет поселений- 5729,40  тыс.руб.;

- Внебюджетные средства- 5687,00  тыс.руб., в том числе:

     - средства ЖКХ- 5311,00  тыс.руб.;

     -привлеченные средства-376,00  тыс.руб.

 - Необходимые  дополнительные средства районного бюджета - 270,00 тыс.р.


1.2. В тексте Программы:

1)  пункт 2.6. изложить в следующей редакции:

«Финансирование программы обеспечивается за счет средств районного бюджета и внебюджетных средств.

           В целом для реализации программы в 2014 году требуется финансирование в объеме 15583,90 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

- Средства бюджета Ковернинского муниципального района -9626,98 тыс.руб., в том числе:

    - районный бюджет-3857,58тыс.руб.;

    - бюджет учреждений - 40,00 тыс. руб.;

    - бюджет поселений- 5729,40 тыс.руб.;

- Внебюджетные средства- 5687,00 тыс.руб., в том числе:

     - средства ЖКХ- 5311,00 тыс.руб.;

     - спонсорские средства- 376,00 тыс.руб.

  -  Необходимые дополнительные средства районного бюджета – 270,00 тыс.руб.»

2) в пункте 2.9.  оценку экономической эффективности реализации Программы изложить в следующей редакции:

	п/п
	Расчетные составляющие
	Значение 2014 года

	1
	Объем финансирования программы, (А)
	15583,98 тыс.руб.

	2
	Количество проведенных мероприятий, объектов, (В)
	34

	3
	Экономическая эффективность, Эо=А/В
	458,4


1.3. Приложение № 1 «Сводная ведомость Программы капитального и текущего ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ковернинского района на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Приложение № 2 «Образование» изложить в новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение № 6 «Ремонт зданий Администраций и объектов муниципальной собственности» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на ОКС Администрации Ковернинского района (Сорокина Ю.В.)

Глава Администрации                                                                       О.П.Шмелев
	
	
	
	
	
	
	Приложение №1

	СВОДНАЯ   ВЕДОМОСТЬ.

	ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

	СФЕРЫ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА 

	КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА НА 2014г.

	 
	 
	 
	План
	 
	Финансирование, тыс.руб

	№
	Объект 
	 
	на 2014 г.
	Источник
	Бюджетные
	Привлеченные
	Необходимые доп.

	п\п
	ремонта
	Перечень работ
	(т.р.)
	финансир.
	средства
	средства
	ср-ва районного

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	бюджета

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Образование
	Капитальный ремонт.
	900,0
	р.б.
	900,0
	 
	 

	2
	Культура
	Капитальный ремонт.
	200,0
	р.б.
	200
	 
	 

	3
	Спорт
	Капитальный ремонт.
	40,0
	б.у.
	40,0
	 
	 

	 
	Сельские 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	администрации
	Благоустройство
	4784,4
	 
	4178,4
	336,0
	270,0

	 
	и р.п.Ковернино
	 
	 
	р.б.
	0,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	б.п.
	4178,4
	 
	 

	5
	Здания сельских 
	Ремонт зданий администраций
	4348,58
	 
	4308,58
	40,0
	 

	 
	администраций, 
	 и объектов муниципальной
	 
	р.б.
	2757,58
	 
	 

	 
	р.п.Ковернино и 
	 собственности
	 
	б.п.
	1551,0
	 
	 

	 
	районной Адм-ии
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Ковернинское
	 
	4160,0
	 
	 
	4160,0
	 

	 
	 ЖКХ
	 
	 
	 
	 
	ЖКХ
	 

	7
	Сухоносовское ЖКХ
	 
	1151,0
	 
	 
	1151,0
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	ЖКХ
	

	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
	15583,98
	 
	9626,98
	5687,0
	270,0

	 
	
	 
	 
	 р.б. 
	3857,58
	 
	 

	 
	
	 
	 
	б.у.
	40,0
	
	 

	 
	
	 
	 
	б.п.
	5729,4
	 
	 

	 
	
	 
	 
	ср-ва ЖКХ
	 
	5311,0
	 

	 
	 
	 
	 
	привл. ср.-ва
	 
	376,0
	 


	
	
	
	
	
	
	Приложение №2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.ОБРАЗОВАНИЕ.

	
	
	
	
	
	
	
	

	    п/п     
	Объект ремонта
	Перечень работ.
	План
	 
	 Финансирование, тыс.руб

	
	
	
	2014г.
	источник
	Бюджетные
	Привле-
	Необх.доп.

	
	
	
	т.р.
	финансир.
	средства
	ченные
	ср.район.

	
	
	
	 
	 
	 
	ср-ва
	бюджета

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	ШКОЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	МОУ КСШ № 1
	Ремонт пищеблока
	100,0
	р.б.
	100,0
	 
	 

	 
	 
	Замена проводки системы пожарной сигнализации
	60,0
	р.б.
	60,0
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	160,0
	 
	160,0
	 
	 

	2
	МБОУ 
	Замена распределительного узла системы оттопления
	65,0
	р.б.
	65,0
	 
	 

	 
	Ковернинская
	Обработка чердачных помещений
	50,0
	р.б.
	50,0
	 
	 

	 
	СОШ № 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого:
	115,0
	 
	115,0
	 
	 

	3
	МБОУ
	Ремонт кабинетов
	300,0
	р.б.
	300,0
	 
	 

	 
	Скоробогатовская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СОШ
	Итого:
	300,0
	 
	300,0
	 
	 

	4
	МБОУ
	Замена оконных блоков
	60,0
	р.б.
	60,0
	 
	 

	 
	Анисимовская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ООШ
	Итого:
	60,0
	 
	60,0
	 
	 

	5
	МБОУ
	Обработка чердачных помещений
	50,0
	р.б.
	50,0
	 
	 

	 
	Семинская 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ООШ
	Итого:
	50,0
	 
	50,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по школам:
	685,0
	 
	685,0
	 
	 

	 
	 
	ДЕТСКИЕ САДЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	МДОУ
	Ремонт 3-х прогулочных веранд
	100,0
	р.б.
	100,0
	 
	 

	 
	д/с "Ромашка"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	п.Ковернино
	Итого:
	100,0
	 
	100,0
	 
	 

	7
	МДОУ
	Ремонт канализации, водопровода
	30,0
	р.б.
	30,0
	 
	 

	 
	д/с "Чебурашка"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	30,0
	 
	30,0
	 
	 

	8
	МДОУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	д/с "Сказка"
	Замена дверного блока
	35,0
	р.б.
	35,0
	 
	 

	 
	д.Сухоноска
	Итого:
	35,0
	 
	35,0
	 
	 

	9
	МДОУ
	Ремонт крыши 
	30,0
	р.б.
	30,0
	 
	 

	 
	д/с "Ленок"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	п.Ковернино
	Итого:
	30,0
	 
	30,0
	 
	 

	10
	МДОУ
	Ремонт крыши 
	20,0
	р.б.
	20,0
	 
	 

	 
	д/с "Родничок"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	д.Хохлома
	Итого:
	20,0
	 
	20,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по детским садам:
	215,0
	 
	215,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ПО ОБРАЗОВАНИЮ:
	900,0
	 
	900,0
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Приложение №6

	5.РЕМОНТ  ЗДАНИЙ  АДМИНИСТРАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ.

	    п/п     
	Объект ремонта
	Перечень работ.
	План
	 
	 

	
	
	
	2014 г.
	Источник
	Бюджетные
	Привлечен-
	Необход.допол.

	
	
	
	т.р.
	финансир.
	средства
	ные ср-ва
	ср-ва района и

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	бюдж.поселен.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	 Администрация
	Старое здание КСШ №2:
	967,0
	б.п.
	967,0
	
	 

	 
	р.п.Ковернино
	ремонт с переоборудованием 3-х кабинетов с заменой системы оттопления, освещения, дверных и оконных блоков
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	967,0
	 
	967,0
	 
	 

	2
	Гавриловская с/а
	Ремонт пожарного депо
	20,0
	б.п.
	20,0
	 
	 

	 
	 
	Покраска фасадов зданий
	30,0
	с.с.
	 
	30,0
	 

	 
	 
	Покраска пола в СК "ОЛИМП"
	45,0
	б.п.
	45,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	95,0
	 
	65,0
	30,0
	 

	3
	Горевская с/а
	Здание администрации с.Горево:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Замена входных дверей
	50,00
	б.п.
	50,00
	 
	 

	 
	 
	Ремонт туалета
	50,00
	б.п.
	50,00
	 
	 

	 
	 
	Декоративныйремонт здания администрации с.Белбаж
	99,00
	б.п.
	99,00
	 
	 

	 
	 
	Ремонт МПО с.Горево
	30,00
	б.п.
	30,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	229,0
	 
	229,0
	 
	 

	4
	Б.Мостовская с/а
	Ремонт крыши МПО д.Шадрино
	120,0
	б.п.+с.с.
	110,0
	10,0
	 

	 
	 
	Ремонт системы отопления помещений здания администр. Б-Круты
	20,0
	б.п. 
	20,0
	 
	 

	 
	 
	Ремонт коридора, лестницы,помещений здания администр.д.Большие Мосты
	160,0
	б.п.
	160,0
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	300,0
	 
	290,0
	10,0
	 

	5
	Администрация
	Ремонт кабинета информатики в здании Администрации
	100,0
	р.б.
	100,0
	 
	 

	 
	Ковернинского
	Ремонт кабинета статистики в здании Администрации
	100,0
	р.б.
	100,0
	 
	 

	 
	района
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	Итого:
	200,00
	 
	200,00
	 
	 

	6
	ОКС  Администрации
	Капитальный ремонт муниципальных квартир
	100,00
	р.б.
	100,00
	 
	 

	 
	Ковернинского р-на
	Ремонт кровли в Скоробогатовской СОШ
	2385,40
	р.б.
	2385,40
	 
	 

	 
	
	Ремонт санузла в здании РОВД
	72,18
	р.б.
	72,18
	 
	 

	 
	
	Итого:
	2557,58
	
	2557,58
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО по ремонту зданий:
	4348,58
	 
	4308,58
	40,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


