Администрация

Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 23.03.2015 | № 294 |
| --- | --- |
| О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Ковернинского муниципального района |

В связи с необходимостью проведения работ по санитарной очистке территорий после зимнего периода и активизации жилищно-коммунальных служб и организаций, независимо от организационно-правовой формы, по повышению уровня благоустройства и озеленения Ковернинского муниципального района Нижегородской области,  руководствуясь Законом Нижегородской области от 10 сентября 2010 года N 144-З "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области", распоряжением Правительства Нижегородской области от 30 марта 2009 года N 564-р "О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Нижегородской области" Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Объявить:

1.1. В период с 05 апреля по 20 мая 2015 года на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области  месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов.

1.2. 10 апреля; 24 апреля; 15 мая, дни текущего года,- массовыми субботниками.

1.3. Каждую пятницу недели - санитарным днем по обеспечению чистоты населенных пунктов, закрепленных придомовых территорий, дорог и придорожных территорий.

1.4. Утвердить комплексный план по уборке  и благоустройству территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области в период весеннего месячника в 2015 году (далее по тексту – «План мероприятий») (Приложение №1).

2. Рекомендовать:

2.1. Хозяйствующим субъектам выполнять План мероприятий в течение месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов.

2.2. Главам сельских администраций, главе администрации р.п. Ковернино:

- провести агитационную и разъяснительную работу среди населения, работников предприятий, организаций всех форм собственности о проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории;

- подготовить и провести комплекс мероприятий по благоустройству и поддержанию санитарного состояния территорий населенных пунктов;

- восстановить ограждение мест захоронений, памятников, скверов, дворовых территорий;

- привлечь к участию в общественно-полезных работах по благоустройству районный центр занятости и учащихся школ;

- представлять в  отдел архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области  информацию о выполнении мероприятий по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке (в срок до 17 апреля, до 4 мая, до 20 мая 2015года) по форме согласно приложению № 2.

2.3. Отделу образования (Селезневой В.Г.), отделу культуры и молодежной политики  (Цветковой О.М.), отделу физической культуры и спорта  (Бранихину Ф.Н.)  Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области провести организационную работу среди руководителей подведомственных муниципальных  учреждений по наведению порядка и благоустройства на закрепленных за данными учреждениями и прилегающих территориях в радиусе до 10 метров.

3. Предложить:

3.1. ЗАО «Ковернинское РАЙПО» провести организационную работу среди руководителей предприятий торговли, общественного питания по наведению санитарного порядка и благоустройства на территориях, прилегающих к объектам торговли, общественного питания и бытового обслуживания в радиусе 10 метров. Привести в надлежащее состояние фасады зданий и оконные витрины.

3.2. ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» (Лузан Е.М.) провести организационную работу среди руководителей подведомственных учреждений здравоохранения района по наведению порядка и благоустройства на закрепленных за данными учреждениями и прилегающих  территориях в радиусе  до 10 метров.

3.3. Управляющим организациям (МП «ЖКХ Ковернинкое», МП «ЖКХ «Сухоносовкое») организовать жителей МКД для участия в мероприятиях в период весеннего месячника.

3.4. МП «Благоустройство (Иванову А.Ю.) обеспечить вывоз ТБО в соответствии с графиком субботников.

3.5. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности:

- выделять по заявкам необходимое количество техники, людей, материалов для проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке памятников, скверов, мест захоронений;

- принимать участие в массовых субботниках.

4. Создать оперативный штаб по контролю за проведением месячника по благоустройству и санитарной очистке на закрепленных территориях (Приложение № 3).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ковернинские новости».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Коверниского муниципального района Нижегородской области Сорокина Ю.В.

Глава Администрации                                                                            О.П. Шмелев

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

Утвержден

постановлением Администрации

Ковернинского муниципального района

от 23.03.2015 № 294

Комплексный план работ по уборке и благоустройству

территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области в период проведения весеннего месячника в 2015 году

| № п/п | Наименование работ |  | Планируемый объем, территории | Сроки выполнения | Исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объявить весенний месячник по уборке и благоустройству на территории района |  |  | С 05 апреля по 20 мая | Глава Администрации района |  |  |
| 1.2. | Организовать проведение месячника по благоустройству территории населенных пунктов муниципального района |  | Территории населенных пунктов | Апрель-май | Администрация Ковернинского муниципального района, главы сельских администраций, глава администрации р.п. Ковернино |  |  |
| 1.3. | Организовать работу среди руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений и подведомственных учреждений дополнительного образования по наведению порядка и благоустройства на закрепленных за данными учреждениями территориях. |  | Школы, детские сады | Апрель, май | Селезнева В.Г. – заведующая отделом образования Администрации Ковернинского муниципального района |  |  |
| 1.4. | Организовать работу среди руководителей муниципальных учреждений культуры по наведению порядка и благоустройства на закрепленных за данными учреждениями территориях. |  | Учреждения культуры | Апрель, май | Цветкова О.М. – заведующая отделом культуры и молодежной политики Администрации Ковернинского муниципального района |  |  |
| 1.5. | Организовать работу среди руководителей муниципальных учреждений спорта по наведению порядка и благоустройства на закрепленных за данными учреждениями территориях. |  | Учреждения спорта | Апрель, май | Бранихин Ф.Н. – заведующий отделом физической культуры и спорта Администрации Ковернинского муниципального района |  |  |
| 1.6. | Уборка территории от навалов случайного мусора, крупногабаритного мусора |  | Территории населенных пунктов | Апрель, май | Главы сельских администраций, глава администрации р.п. Ковернино, МП «ЖКХ Ковернинское», МП «ЖКХ «Сухоносовское», МП «Благоустройство» |  |  |
| 1.8 | Организовать жителей МКД для участия в мероприятиях по санитарной очистке на внутридворовых территориях |  | Территории населенных пунктов | Апрель, май | Управляющие компании: МП «ЖКХ Ковернинское», МП «ЖКХ «Сухоносовское» Главы сельских администраций, глава администрации р.п. Ковернино |  |  |
| 1.9 | Организовать своевременный вывоз ТБО в строгом соответствии с графиком субботников |  | Территории населенных пунктов района | Апрель, май | МП «Благоустройство» |  |  |
| 2.0 | Проведение санитарного дня по благоустройству территорий, закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями, юридическими лицами независимо от форм собственности |  | Еженедельно, каждая пятница | Апрель, май | Администрация Ковернинского муниципального района, главы сельских администраций, глава администрации р.п. Ковернино |  |  |
| 2.1. | Создание оперативного штаба по контролю за ходом мероприятий в рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству территории района |  | апрель | апрель | Администрация Ковернинского муниципального района, |  |  |
| 2.2 | Подведение итогов проведения месячника |  | Каждую декаду | Апрель, май | главы сельских администраций, глава администрации р.п. Ковернино |  |  |
| 2.3. | Организовать систематическое освещение хода проведения весеннего месячника в газете «Ковернинские новости» |  | По необходимости | Апрель, май | Отдел архитектуры, капитального строительства и ЖКХ, главный редактор газеты «Ковернинские новости» |  |  |
| 2.4. | Организация отчетности о прохождении месячника и направление ее в контролирующие органы. |  | ежедекадно | Апрель, май | Отдел архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района |  |  |
| II. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование организации ( учреждения, предприятия) | Место проведения |  | Наименование работ - форма участия | Объемы работ | Ответственный исполнитель | Количество участников |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Администрация Ковернинского муниципального района | Уборка территории, прилегающей к Администрации, и центральной площади, разбивка цветников и клумб. |  | Приобретение материалов, организация работ | 2 клумбы | Белякова Н.М. | 15 человек |
| 2.1. | МУК «Ковернинская ЦБС» | Уборка прилегающей территории в радиусе от 5- до 10 метров от случайного бытового мусора, опавшей прошлогодней листвы, веток |  | Приобретение материалов, организация работ |  | Ракова Н.И. | 8 человек |
| 2.3. | МУК «Ковернинская ЦБС» | Восстановление клумб, вазонов р.п. Ковернино, ул.К.Маркса, 10 |  | Приобретение материалов, организация работ | 2 шт. | Ракова Н.И. | 5 человек |
| 2.4. | МУК «Ковернинская ЦБС» (сельские библиотеки в населенных пунктах ) | Уборка прилегающей территории в радиусе от 5- до 10 метров от случайного бытового мусора, опавшей прошлогодней листвы, веток |  | Приобретение материалов |  | Ракова Н.И. Заведующие сельских библиотек | 15 человек |
| 2.5. | МУК «Ковернинская ЦБС» (сельские библиотеки в населенных пунктах) | Восстановление клумб, вазонов |  | Приобретение материалов | 5 шт. | Ракова Н.И. Заведующие сельских библиотек. | 5 человек |
| 2.6. | МУК «Ковернинская ЦБС» (библиотеки в населенных пунктах) | Участие в массовых субботниках |  | Организационные работы |  | Ракова Н.И. Заведующие сельских библиотек | 20 человек |
| 3.1. | МУ «Спорткомплекс Узола» | Уборка от мусора прилегающей территории к зданию спорткомплекса, территории стадиона Узола (ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 41) |  | Организация и выполнение работ |  | Бранихин Ф.Н. | 5 человек |
| 3.2. | МУ «Спорткомплекс «Узола» | Ремонт и покраска скамеек на стадионе «Узола» |  | Организация и выполнение работ | 10 шт. | Бранихин Ф.Н. | 4 человека |
| 4.1. | МУК «Ковернинская ЦКС» ( ДК в населенных пунктах) | Уборка прилегающей территории в радиусе от 5- до 10 метров от случайного бытового мусора, опавшей прошлогодней листвы, веток. |  | Организация и выполнение работ |  | Цветкова О.М. Перов О.В. | 10 человек |
| 4.2. | МУК «Ковернинская ЦКС» | Восстановление клумб, вазонов р.п. Ковернино, ул.К.Маркса, 26 |  | Приобретение материалов, организация работ | 2 клумбы | Перов О.В. | 4 человека |
| 4.3. | МУК «Ковернинская ЦКС» | Участие в массовых субботниках |  | Организация работ |  | Цветкова О.М. Перов О.В. | 10 человек |
| 5.1 | Отдел образования, общеобразовательные и дошкольные учреждения района | Уборка прилегающей территории в радиусе от 5- до 10 метров от случайного бытового мусора, опавшей прошлогодней листвы, веток |  | Приобретение материалов, организация работ |  | Селезнева В.Г. Руководители учреждений | 80 человек |
| 5.2. | Общеобразовательные и дошкольные учреждения района | Ремонт контейнерных площадок |  | Приобретение материалов, организация работ | 8 шт. | Руководители учреждений | 15 человек |
| 5.3. | Общеобразовательные и дошкольные учреждения района | Ремонт детских площадок на территориях подведомственных учреждений |  | Приобретение материалов, организация работ | 10 шт. | Руководители учреждений | 15 человек |
| 5.4. | Общеобразовательные и дошкольные учреждения района | Ремонт спортивных площадок на территориях подведомственных учреждениях |  | Приобретение материалов, организация работ | 10 шт. | Руководители учреждений | 15 человек |
| 5.5. | Общеобразовательные и дошкольные учреждения района | Побелка стволов деревьев, кронирование деревьев, кустарников, вырубка поросли, сухих веток |  | Организация работ | 100 шт. | Руководители учреждений | 80 человек |
| 5.6. | Общеобразовательные и дошкольные учреждения района | Ремонт ограждений |  | Приобретение материалов, организация работ | 200 п.м. | Руководители учреждений | 17 человек |
| 5.7. | Общеобразовательные и дошкольные учреждения района | Покраска ограждений |  | Приобретение материалов, организация работ | 800 п.м. | Руководители учреждений | 80 человек |
| 5.8. | Общеобразовательные и дошкольные учреждения района | Участие в массовых субботниках |  | Организация посадочного материала, выполнение работ |  | Селезнева В.Г. Руководители учреждений | 200 человек |
| 5.9. | Общеобразовательные и дошкольные учреждения района | Восстановление и формирование цветников |  | Приобретение материалов, организация работ | 25 шт. | Руководители учреждений | 50 человека |
| 6.1. | Хохломская сельская администрация | Территория, прилегающая к администрации, центральные улицы поселений |  | Сбор рассеянного мусора |  | Смолина И.Б. | 6 человек |
| 6.2. | Хохломская сельская администрация | Вывоз мусора с кладбищ и мемориалов с. Хохлома, д. Тарасово, д. Анисимово, д. Васильево, д. Ключи. |  | Сбор мусора | 140 куб.м. | Смолина И.Б. | 20 человек |
| 6.3. | Хохломская сельская администрация | Спиливание аварийных деревьев д. Анисимово, д. Михайлово, с. Хохлома |  | Выполнение работ | 5 шт. | Смолина И.Б. | 6 человек |
| 6.4. | Хохломская сельская администрация | Ремонт ограждений парков, скверов с. Хохлома, д. Васильево, д. Ермилова |  | Покупка материалов, выполнение работ | 300 п.м. | Смолина И.Б. | 15 человек |
| 6.5. | Хохломская сельская администрация | Покраска ограждений д. Тарасово, д. Ключи |  | Покупка материалов, выполнение работ | 200 п.м.. | Смолина И.Б. | 6 человека |
| 6.6. | Хохломская сельская администрация | Посадка деревьев, кустарников |  | Покупка материалов, выполнение работ | 30 шт. | Смолина И.Б. | 15 человек |
| 6.7. | Хохломская сельская администрация | Очистка газонов от мусора |  | Организация работ |  | Смолина И.Б. | 15 человек |
| 6.8. | Хохломская сельская администрация | Посадка цветов на существующих цветниках и их содержание (полив и т.д.) с. Хохлома у зданий администрации, ДК, спорткомплекса; д. Анисимово у зданий администрации, ДК, около детских площадок |  | Покупка материалов, выполнение работ | 8 клумб | Смолина И.Б. | 10 человек |
| 6.9. | Хохломская сельская администрация | Организация массовых субботников |  | Организация работ | 3 дня | Смолина И.Б. |  |
| 6.10. | Хохломская сельская администрация | Ремонт памятников и мемориалов д. Тарасово, д. Анисимово, д. Ключи, с. Хохлома |  | Покупка материалов, выполнение работ | 4 шт. | Смолина И.Б. |  |
| 6.11. | Хохломская сельская администрация | Ремонт детских площадок |  | Покупка материалов, выполнение работ | 2 шт. | Смолина И.Б. | 3 человека |
| 7.1. | Горевская сельская администрация | Территория, прилегающая к администрации, центральные улицы поселений |  | Сбор рассеянного мусора |  | Рыжова А.М. | 15 человек |
| 7.2. | Горевская сельская администрация | Капитальный ремонт изгороди на кладбище д. Протасиха, д. Макаршино. |  | Покупка материалов, выполнение работ | 460 п.м. | Рыжова А.М. | 4 человека |
| 7.3. | Горевская сельская администрация | Ремонт памятников погибшим войнам, с. Белбаж, с. Горево, д. Понурово |  | Покупка материалов, выполнение работ | 3 шт. | Рыжова А.М. | 6 человека |
| 7.4. | Горевская сельская администрация | Спиливание аварийных деревьев, с. Горево |  | Выполнение работ | 3 шт. | Рыжова А.М.. | 6 человек |
| 7.5 . | Горевская сельская администрация | Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора на территории поселений |  | Организация работ |  | Рыжова А.М. | 10 человека |
| 7.6. | Горевская сельская администрация | Строительство изгороди на кладбище д. Мокловка |  | Покупка материалов, выполнение работ | 200 п.м. | Рыжова А.М. | 4 человека |
| 7.7. | Горевская сельская администрации | Ремонт детской площадки с . Горево |  | Покупка материалов, выполнение работ | 1 шт. | Рыжова А.М. | 2 человека |
| 7.8. | Горевская сельская администрация | Организация массовых субботников |  | Организация работ | 3 дня | Рыжова А.М. |  |
| 8.0. | Скоробогатовская сельская администрация | Вывоз мусора с кладбищ д. Сухоноска, д. Хрящи, д. Семино, д. Осиновское, д. Шалимово, д. Скоробогатово, д. Дурандино. |  | Выполнение работ | 92 куб.м.. | Тулупова О.А. | 20 человека |
| 8.2. | Скоробогатовская сельская администрация | Спиливание аварийных деревьев д. Сухоноска, ул. Юбилейная. |  | Выполнение работ | 3 шт. | Тулупова О.А. | 5 человек |
| 8.3. | Скоробогатовская сельская администрация | Посадка деревьев, кустарников, сквер «Юбилейный» дер. Сухоноска |  | Приобретение материалов, организация работ | 80 шт. | Тулупова О.А. | 15 человек |
| 8.4. | Скоробогатовская сельская администрация | Очистка газонов от мусора, сквер «Юбилейный», площадь «Победы» дер. Сухоноска, дер. Семино |  | Организация работ | 20 куб.м. | Тулупова О.А. | 10 человек |
| 8.5. | Скоробогатовская сельская администрация | Разбивка цветников, сквер «Юбилейный» дер. Сухоноска, д. Семино у административного здания |  | Покупка материалов, организация работ | 3 клумбы | Тулупова О.А. | 4 человека |
| 8.6. | Скоробогатовская сельская администрация | Организация массовых субботников |  | Организация работ | 3 дня | Тулупова О.А. |  |
| 8.7. | Скоробогатовская сельская администрация | Ремонт спортивной площадки д. Сухоноска |  | Покупка материалов, организация работ | 1 шт. | Тулупова О.А. | 2 человека |
| 9.0. | Администрация р.п. Ковернино | Вывоз мусора с улиц п. Ковернино; центральной площади; от фонтана (ул. Карла Маркса) Сквер «Победы» (ул. Карла Маркса) Сквер «Дружбы (ул. Карла Маркса) от Автостанции (ул.50 лет ВЛКСМ, д.44) от церкви (ул. 50 лет ВЛКСМ, д.44А) от торговых точек с территорий, прилегающих к учреждениям и предприятиям (согласно схемы закрепления) парка «Чудо Град» (ул. Школьная) с территории кладбища р.п. Ковернино |  | Организация работ | 300 куб.м. | Лебедева Е.А. | 30 человек |
| 9.1. | Администрация р.п. Ковернино | Ямочный ремонт асфальтного покрытия по адресам: центральная площадь; (ул. Карла Маркса); |  | Организация работ | 15 кв.м. | Лебедева Е.А. | 6человек |
| 9.3. | Администрация р.п. Ковернино | Спиливание аварийных деревьев р.п. Ковернино, ул. К.Маркса, ул. Школьная, Коммунистов, ул. Полевая |  | Организация работ | 10 шт. | Лебедева Е.А. | 3 человека |
| 9.4.. | Администрация р.п. Ковернино | Покраска детских игровых площадок сквер «Дружбы», ул. Южная, ул. Юбилейная, ул. Пролетарская, парк «Чудо Град» |  | Покупка материалов, организация работ | 6 шт. | Лебедева Е.А. | 4 человека |
| 9.5. | Администрация р.п. Ковернино | Ремонт пешеходного мостика ул. Школьная |  | Организация работ | 1 шт. | Лебедева Е.А. | 2 человека |
| 9.6. | Администрация р.п. Ковернино | Ремонт и покраска урн и вазонов ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. К.Маркса, центральная площадь, кладбище |  | Покупка материалов, организация работ | 10 шт. | Лебедева Е.А. | 4 человека |
| 9.7. | Администрация р.п. Ковернино | Посадка деревьев и кустарников в парке «Чудо Град», центральная площадь, сквер «Дружбы» |  | Организация посадочного материала, работ | 40 шт. | Лебедева Е.А. | 16 человек |
| 9.8. | Администрация р.п. Ковернино | Разбивка цветников и газонов ул. К.Маркса у фонтана, памятника «Славы», сквер «Победы», ул. 50 лет ВЛКСМ д. 49, д. 51. |  | Покупка материалов, организация работ | 5 клумб | Лебедева Е.А. | 7 человек |
| 9.9. | Администрация р.п. Ковернино | Организация массовых субботников |  | Организация работ | 3 дня | Лебедева Е.А. |  |
| 9.10. | Администрация р.п. Ковернино | Ремонт изгороди кладбища р.п. Ковернино, установка металлических ворот |  | Покупка материалов, организация работ |  | Лебедева Е.А. | 5 человек |
| 10.0 | Большемостовская сельская администрация | Уборка территории кладбищ д. Щегольное, Сухая Хохлома, Починок Конев, Б.Долы, Шеломки, Каменное, Шадрино |  | Организация работ | 7 ед. | Аршинова В.М. | 10 человек |
| 10.1. | Большемостовская сельская администрация | Благоустройство территорий у памятников д. Шадрино, Б.Круты, Б. Мосты, Каменное, Марково |  | Покупка материалов, организация работ | 4 шт. | Аршинова В.М. | 6 человек |
| 10.2 | Большемостовская сельская администрация | Спиливание аварийных деревьев д. Высоково, д. Черные, д. Марково |  | Организация работ | 7 шт. | Аршинова В.М. | 3 человека |
| 10.3 | Большемостовская сельская администрация | Посадка деревьев и кустарников д. Б. Круты (у административных зданий), д. Каменное (около памятника), д. Марково (около обелиска) |  | Покупка материалов, организация работ | 35 шт. | Аршинова В.М. | 6 человек |
| 10.4 | Большемостовская сельская администрация | Организация массовых субботников |  | Организация работ | 3 дня | Аршинова В.М. |  |
| 11.0 | Гавриловская сельская администрация | Уборка от мусора прилегающих территорий учреждений, тротуаров, дорожек д. Гавриловка |  | Организация работ | 80 куб.м. | Соловьева И.А. | 20 человек |
| 11.1. | Гавриловская сельская администрация | Уборка территорий кладбищ |  | Организация работ | 10 шт. | Соловьва И.А. | 25 человек |
| 11.2. | Гавриловская сельская администрация | Спиливание аварийных деревьев дер. Гавриловка |  | Организация работ | 5 шт. | Соловьева И.А. | 6 человек |
| 11.3 | Гавриловская сельская администрация | Разбивка клумб, посадка цветов |  | Покупка материалов, организация работ | 6 клумб | Соловьева И.А. | 3 человека |
| 11.4. | Гавриловская сельская администрация | Организация массовых субботников |  | Организация работ | 3 дня | Соловьва И.А. |  |
| 12.0 | МП «Благоустройство» | Уборка улиц от смета, мусора, сухой травы, листвы ул. Коммунистов (от здания военкомата до ЦРБ); Ул.К.Маркса (от стоянки ЦРБ до здания ДК), кладбище р.п.Ковернино; территория МП «Благоустройство» и прилегающая территория |  | Выполнение работ |  | Иванов А.Ю. | 8 человек |
| 12.1 | МП «Благоустройство» | Покраска и маркировка контейнеров ул. Школьная, Полевая, Юбилейная, Казанина, Чкалова, 1-я Луговая, 50 лет ВЛКСМ, Коммунистов, Советская |  | Покупка материалов, организация работ | 30 ед. | Иванов А.Ю. | 5 человек |
| 12.2. | МП «Благоустройство» | Уборка от мусора объездной дороги р.п. Ковернино |  | Организация работ | 3 км | Иванов А.Ю. | 4 человека |
| 12.3 | МП «Благоустройство» | Предоставление спецтехники для организации вывоза мусора в субботники |  | Организация работ | 4 ед. | Иванов А.Ю. | 4 человек |
| 13.1 | МП «ЖКХ Ковернинское» | Очистка придомовых территорий жилищного фонда предприятия от мусора |  | Организация работ |  | Волков А.М. | 12 человек |
| 13.2. | МП «ЖКХ Ковернинское» | Обеспечение транспортом (постановка тракторных тележек) жителей МКД, индивидуальных домов |  | Организация работ | По заявкам | Волков А.М. | 4 человека |
| 13.3. | МП «ЖКХ Ковернинское» | Уборка от мусора территорий: -очистных сооружений (ул. Кооперативная); - производственной базы (ул. Чкалова 3); газовых котельных (р.п. Ковернино, ул. Чкалова, ул. К.Маркса, ул. Советская); котельных (дер. Понурово, с. Горево) |  | Организация работ | 7 шт. | Волков А.М. | 10 человек |
| 13.4. | МП «ЖКХ Ковернинское» | Уборка придомовых территорий от наледи, очистка фасадов от несанкционированной рекламы |  | Организация работ |  | Волков А.М. | 12 человек |
| 13.5. | МП «ЖКХ Ковернинское» | Участие в массовых субботниках |  | Организация работ |  | Волков А.М. | 12 человек |
| 14.0. | МП «ЖКХ «Сухоносовское» | Очистка территории, в том числе газонов, от мусора, песка и смета д. Сухоноска ул. Юбилейная, д.1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; д .Гавриловка ул. Центральная д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. д. Гавриловка ул. Солнечная д.1, 2, д.Анисимово ул.Центральная д.1,2,3,4 д.Семино ул.Комсомольская, д.4 д.Семино, ул.Центральная,д 4 |  | Организация работ |  | Умнов А.Е. | 10 человек + население |
| 14.1. | МП «ЖКХ «Сухоносовское» | Очистка от мусора дороги на д. Осинское |  | Выполнение работ | 1,5 км | Умнов А.Е. | 5 человека |
| 14.2. | МП «ЖКХ «Сухоносовское» | Удаление несанкционированных надписей с фасадов жилых домов д. Сухоноска ул.Юбилейная, д.1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; д. Гавриловка ул.Центральная д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; д. Гавриловка ул. Солнечная д.1, 2, д. Анисимово ул. Центральная д.1,2,3.4 д. Семино ул. Комсомольская, д.4 д. Семино, ул. Центральная, д 4 |  | Покупка материала, организация работ |  | Умнов А.Е. | 10 человек + население |
| 14.3. | МП «ЖКХ «Сухоносовское» | Кронирование кустарников, вырубка поросли и сухих веток д. Сухоноска ул.Юбилейная, д.1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; д. Гавриловка ул.Центральная д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; д. Гавриловка ул. Солнечная д.1, 2, д. Анисимово ул. Центральная д.1,2,3,4 д. Семино ул. Комсомольская, д.4 д. Семино, ул. Центральная, д 4 |  | Выполнение работ |  | Умнов А.Е. | 10 человек |
| 15.1. | МП «Автопредприятие «Ковернинское» | Очистка территории от мусора, снега, отвод талой воды в местах скопления (р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6) |  | Выполнении работ |  | Половинкин С.А. | 4 человека |
| 15.2. | МП «Автопредприятие «Ковернинское» | Участие в массовых субботниках |  | Выполнение работ |  | Половинкин С.А. | 6 человека |
| 16.0 | ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» | Очистка территорий учреждений от мусора, смета, сухой листвы, прошлогодней травы (ул.Коммунистов, д.82; ФАПы на сельских территориях) |  | Организация и выполнение работ |  | Лузан Е.М. | 30 человек |
| 16.1. | ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» | Вырубка поросли кустарников, сухих веток, кронирование кустарников (ул.Коммунистов, д.82; ФАПы на сельских территориях) |  | Организация и выполнение работ |  | Лузан Е.М. | 10 человек |
| 16.2. | ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» | Покраска бордюров территории больницы (р.п. Ковернино ул. Коммунистов, 82) |  | Покупка материала, организация работ | 50 п.м. | Лузан Е.М. | 5 человек |
| 16.3 | ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» | Покраска контейнеров |  | Покупка материала, организация работ | 6 штук | Лузан Е.М. | 2 человека |

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

Утвержден

постановлением Администрации

Ковернинского муниципального района

от 23.03.2015 №  294

Информация

о планируемых мероприятиях в период проведения

месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий
 муниципального образования Ковернинского муниципального  района

| № п\п | Мероприятия | Ед. изм. | Планируемый объем работ по месячнику в текущем году. | Выполненный объем работ |  |  | % выполнения (графа 7 / графа 4 х 100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с апреля по апреля | с апреля по апреля | Всего за период месячника |  |
| 1. | Вывезено мусора, в том числе: | куб.м |  |  |  |  |  |
| 2. | Вывезено мусора с кладбищ и мемориалов | куб.м. |  |  |  |  |  |
| 3. | Отремонтировано асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) | кв.м |  |  |  |  |  |
| 4. | Отремонтировано тротуаров | кв.м. |  |  |  |  |  |
| 5. | Отремонтировано детских площадок | ед. |  |  |  |  |  |
| 6. | Отремонтировано спортивных площадок | ед. |  |  |  |  |  |
| 7. | Ликвидировано несанкционированных свалок мусора | ед. |  |  |  |  |  |
| 8. | Спилено аварийных и сухих деревьев | ед. |  |  |  |  |  |
| 9. | Отремонтировано ограждений, в том числе: | п.м. |  |  |  |  |  |
| 10. | Отремонтировано ограждений парков, садов, скверов. | п. м. |  |  |  |  |  |
| 11. | Покрашено ограждений, бордюров | п.м. |  |  |  |  |  |
| 12. | Отремонтировано контейнерных площадок | ед. |  |  |  |  |  |
| 13. | Оборудовано вновь контейнерных площадок | ед. |  |  |  |  |  |
| 14. | Установлено контейнеров | ед. |  |  |  |  |  |
| 15. | Заменено контейнеров | ед. |  |  |  |  |  |
| 16. | Установлено урн | ед. |  |  |  |  |  |
| 17. | Посажено деревьев | ед. |  |  |  |  |  |
| 18. | Посажено кустарников | ед. |  |  |  |  |  |
| 19. | Восстановлено газонов | кв. м |  |  |  |  |  |
| 20. | Очищено газонов от мусора | кв. м |  |  |  |  |  |
| 21. | Разбито цветников | ед. |  |  |  |  |  |
| 22. | Отремонтировано (восстановлено) памятников и мемориалов | ед. |  |  |  |  |  |
| 23 | Количество человек, принимавших участие В месячнике по благоустройству(строка 24+25) в том числе : | чел. |  |  |  |  |  |
| 24. | Количество работников сферы ЖКХ | чел. |  |  |  |  |  |
| 25. | Количество привлеченного населения, в том числе рабочих, служащих, студентов, школьников. | чел |  |  |  |  |  |
| 26. | Количество техники, задействованной в месячнике по благоустройству (строка27+28), в том числе : | ед. |  |  |  |  |  |
| 27. | Количество техники, имеющейся в фактическом наличии у служб ЖКХ | ед. |  |  |  |  |  |
| 28. | Количество привлеченной техники. | ед |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3

Утвержден

постановлением Администрации

Ковернинского муниципального района

от 23.03.2015 № 294

Состав оперативного штаба

по контролю за ходом мероприятий в рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Ковернинского муниципального  района

- Зотин С.Н, - заместитель главы Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области, председатель штаба;

- Сорокин Ю.В. – заведующий отделом архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области, заместитель председателя штаба;

Члены штаба:

- Белякова Н.М. – заведующий сектором жилищной политики, ЖКХ и благоустройства отдела архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области;

- Лебедева Е.А. – глава администрации рабочего поселка Ковернино (по согласованию);

- Соловьева И.А. – глава администрации Гавриловского сельсовета (по согласованию);

- Смолина И.Б. – глава администрации Хохломского сельсовета(по согласованию) ;

-  Тулупова О.А. – глава администрации Скоробогатовского сельсовета (по согласованию);

- Аршинова В.М. – глава администрации Большемосовского сельсовета (по согласованию);

- Рыжова А.М. – глава администрации Горевского сельсовета (по согласованию);

- Селезнева В.Г. – заведующая отделом образования Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области;

- Цветкова О.М. – заведующая отделом культуры и молодежной политики Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области;

- Бранихин Ф.Н. – заведующий отделом физической культуры и спорта Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области;

- Волков А.М. – директор МП «ЖКХ Ковернинское» (по согласованию),

- Иванов А.Ю. - директор МП «Благоустройство» (по согласованию);

- Умнов А.Е. – директор МП «ЖКХ «Сухоносовское» (по согласованию);

- Бахарева Н.В. – инспектор Борского отдела административно-технической инспекции Нижегородской области (по согласованию);

- Савичева Т.И. – главный редактор газеты «Ковернинские новости» (по согласованию).