ХОХЛОМСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03. 2015											№ 7

Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению, недопущению и ликвидации несанкционированных свалок на территории Хохломской сельской администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области в 2015 году

Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях недопущения накопления экологического ущерба на территории муниципального образования, Хохломская сельская администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по предупреждению, недопущению и ликвидации несанкционированных свалок на территории Хохломской сельской администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области в 2015 году (далее по тексту – «План мероприятий»).

2. Настоящее постановление обнародовать  в местах массового пребывания людей.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации								И.Б.Смолина

Утверждено

постановлением Хохломской

сельской администрации

от 02.03.2015 № 7

План мероприятий по предупреждению, недопущению и ликвидации несанкционированных свалок на территории Хохломской сельской администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области в 2015 году

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комиссионное обследование территории на наличие несанкционированных свалок. | Глава администрации | апрель |
| 2. | Проверка территории поселений на наличие несанкционированных свалок – раз в месяц. | Глава администрации | май-ноябрь |
| 3. | Разработка графиков ликвидации несанкционированных свалок поселений (при обнаружении таковых). | Глава администрации | до 01 мая |
| 4. | Корректировка схем сбора и вывоза ТБО согласно Генеральной схемы очистки территории Ковернинского района | Глава администрации | до 01 мая |
| 5. | Проведение сходов граждан по каждому муниципальному образованию по вопросу сбора и вывоза мусора: - утверждение дней проведения традиционных месячников по уборке территорий поселений; - утверждение график вывоза отходов; - закрепление техники. | Глава администрации | до 01 мая |
| 6. | Проведение разъяснительной работы с населением на сходах граждан, собраниях, через СМИ по вопросу обращения с ТБО (о запрете сжигания, нелегального размещения и разбрасывания мусора, необходимости заключения договоров на санитарную очистку), о негативных экологических последствиях, рисках для здоровья и социального благополучия как следствие несоблюдения норм обращении с отходами. | Глава администрации | систематически в течение года |
| 7. | Ликвидация несанкционированных свалок | Глава администрации | По отдельному графику, до 01 сентября 2015 г * |
| 8. | Проведение традиционных месячников по уборке территорий поселений. | Глава администрации | май, октябрь |
| 9. | Организация сбора нестандартной и стандартной посуды, макулатуры, строительного и крупногабаритного мусора в специализированные организации. | Глава администрации | постоянно |
| 10. | Всем хозяйствующим субъектам обеспечить сдачу ртутьсодержащих ламп в специализированные организации. | Глава администрации | по мере перегорания |
| 11. | Осуществление контроля за соблюдением Правил санитарного содержания территории, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории Ковернинского муниципального района. | Глава администрации | постоянно |
| 12. | Представление отчетов о ликвидации несанкционированных свалок. | Глава администрации | Ежеквартально (до 17 числа месяца следующего за отчетным периодом) |