ХОХЛОМСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.03.2015										№ 10- р

Об утверждении плана по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Хохломского сельсовета в 2015 году

На основании Постановления Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 24.02.2015 № 193 «Об организации безаварийного пропуска половодья в 2015 году», в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Хохломского сельсовета, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения нормальной экологической обстановки на территории Хохломского сельсовета:

1.Утвердить прилагаемый план проведения предупредительных и организационных мероприятий по снижению вероятного ущерба в период весеннего половодья 2015 года на территории Хохломского сельсовета.

2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации 								И.Б.Смолина

Утвержден

Распоряжением Хохломской

сельской администрации

от 10.03.2015 года №10-р

ПЛАН

Проведения предупредительных и организационных мероприятий по снижению вероятного ущерба в период весеннего половодья 2015 года на территории Хохломского сельсовета

| № п/п | ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка противопаводковых мероприятий | до 20.03.2015 |
| 2 | Организовать предупредительные мероприятия с оповещением жителей, которые проживают на подтопляемой территории ( беседы, вручение памяток, предупреждений) | до 20.03.2015 |
| 3 | Выявить и устранить потенциально опасные источники загрязнения, расположенные в водоохранных зонах и в зонах возможного подтопления | до 20.03.2015 |
| 4 | Определить зоны возможного подтопления (на основе имеющихся прогнозов, методик и фактических данных) | до 20.03.2015 |
| 5 | Обеспечение своевременного осуществления комплекса первоочередных противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов и хозяйственных объектов расположенных на противопаводковых территориях | В период весеннего половодья |
| 6 | Провести обследование водозаборных скважин | В период весеннего половодья |
| 7 | Контроль за режимом работы ГТС | В период весеннего половодья |
| 8 | Очистка труб, мостов, пропуск талых вод на дорогах местного значения | до 01.04.2015 |
| 9 | Проведение мероприятий по исключению попадания загрязненного снега в 1 пояс зоны санитарной охраны водозаборных скважин | до 01.04.2015 |
| 10 | Проведение дополнительной обвалковки вокруг скважин у которых есть вероятность подтопления | до 31.03.2015 |
| 11 | Организация работ по отводу талых вод от жилого фонда с целью недопущения попадания их в подвалы жилых домов | до 31.03.2015 |
| 12 | Установка предупреждающих аншлагов о запрете выхода на лед | до 01.04.2015 |
| 13 | Приобрести необходимый запас дезинфицирующих средств для проведения мероприятий по обеззараживанию воды в водопроводных сооружениях и сетях | до 25.03.2015 |
| 14 | Подготовка запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию ЧС и первоочередного обеспечения населения | до 25.04.2015 |
| 15 | Организация дежурства специалистов и должностных лиц администрации Хохломского сельсовета | По мере необходимости |
| 16 | Организовать постоянный контроль, над состоянием уровня рек Хохломка и Ведомость | В период весеннего половодья |